项目进度会议纪要

会议时间： 2026年10月14日

参会人员： 方文锦、陈智杰

会议主题： 项目当前进度同步与后续分工

一、当前进度

• 项目计划与项目可行性分析已初步完成。

二、待办事项与改进意见

1 可行性分析补充目录 陈智杰提出，方文锦确认采纳

2 模型部署方案确认 采用开源模型 千问（Qwen），主要考虑对硬件要求不高

3 开发环境确定 后端：IntelliJ IDEA；前端：VS Code + Vue 3

三、任务分工

• 方文锦：先行完成各接口的开发；同步发出环境配置要求文档，提醒前端务必按规范配置到位。

• 陈智杰：设计前端基础草图，先以登录页面为例上手，熟悉 Vue 3 开发流程；前端技术问题可借助 AI 辅助解决。

四、下一步安排

双方按上述分工并行推进，接口完成后再进行前后端联调。