可行性分析（研究）报告

（FAR）

健身训练与饮食管理系统（FTDMS）

依据 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》第 7.1 条编制

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 可行性分析（研究）报告（Feasibility Analysis Report，FAR） |
| 适用系统 | 健身训练与饮食管理系统（Fitness Training and Diet Management System，FTDMS） |
| 所属项目 | 基于SpringBoot+Vue的健身训练与饮食管理移动应用设计与实现 |
| 项目编号 | G13-FTDMS-2026 |
| 文档标识号 | G13-FTDMS-FAR-2026 |
| 版本号 / 发行号 | V1.1 / 第 2 次发行 |
| 编制单位 | 软件工程课程 G13 小组 |
| 编制人 | 方文锦 |
| 参与人 | 陈智杰 |
| 编制日期 | 2026-10-18 |
| 密级 | 内部公开（课程作业文档） |
| 页数 | 见目次（以实际排版为准） |

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-18 | 初版编制。依据项目介绍说明书（V1.0/2026-09-27）、第一阶段需求与技术方案说明书（V1.0/2026-10-11）与软件开发计划（V1.1/2026-10-16），对 FTDMS 项目进行技术可行性论证 |
| V1.1 | 2026-10-21 | 追加附录 A 系统流程图、附录 B 数据流图（0 层、第一层与 AI 分析专项第二层）、附录 C 数据字典（数据元素、数据结构、数据存储、加工、完整性约束与正则表达式汇总）；正文第 5.1 条补充与附录的交叉引用。 |

目次

1 引言	5

1.1 标识	5

1.2 背景	5

1.3 项目概述	6

1.4 文档概述	7

2 引用文件	7

3 可行性分析的前提	8

3.1 项目的要求	8

3.2 项目的目标	9

3.3 项目的环境、条件、假定和限制	10

3.4 进行可行性分析的方法	11

4 可选的方案	12

4.1 原有方案的优缺点、局限性及存在的问题	12

4.2 可重用的系统，与要求之间的差距	12

4.3 可选择的系统方案 1	13

4.4 可选择的系统方案 2	14

4.5 可选择的系统方案 3	14

4.6 选择最终方案的准则	15

5 所建议的系统	16

5.1 对所建议的系统的说明	16

5.2 数据流程和处理流程	16

5.3 与原系统的比较	17

5.4 影响（或要求）	18

5.5 局限性	18

6 经济可行性（成本—效益分析）	19

6.1 投资	19

6.2 预期的经济效益	20

6.3 市场预测	20

7 技术可行性（技术风险评价）	20

7.1 评价对象与判定方式	21

7.2 关键技术逐项评价	21

7.3 技术风险识别与评价	22

7.4 技术验证（Spike）计划	24

7.5 技术可行性评价结论	24

8 法律可行性	25

8.1 开源许可合规	25

8.2 个人信息保护合规	26

8.3 生成式人工智能相关合规	26

8.4 其他法律事项	26

9 用户使用可行性	26

10 其他与项目有关的问题	27

11 注解	28

11.1 术语和定义	28

11.2 缩略语	28

附录 A 候选方案加权评分明细	30

附录 B 技术验证（Spike）检查单	30

（在 Word 中打开后按 F9 更新域即可生成目录页码）

1 引言

1.1 标识

| 标识项 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 健身训练与饮食管理系统 |
| 软件简称 | FTDMS |
| 软件标识符 | FTDMS-V1.0 |
| 软件版本号 | 1.0.0 |
| 所属项目 | 基于SpringBoot+Vue的健身训练与饮食管理移动应用设计与实现 |
| 项目编号 | G13-FTDMS-2026 |
| 文档标识号 | G13-FTDMS-FAR-2026 |
| 文档版本号 / 发行号 | V1.1 / 第 2 次发行 |
| 缩略词语 | FAR（可行性分析（研究）报告）、FTDMS（健身训练与饮食管理系统）、SDP（软件开发计划）、APK（Android 安装包）、CSCI（计算机软件配置项）、FR（功能需求）、NFR（非功能需求） |
| 适用阶段 | 可行性论证；结论用于支持需求分析、设计、实现、测试与移交的决策 |
| 密级 | 内部公开（课程作业文档） |

1.2 背景

本项目为软件工程课程设计课题，由软件工程课程 G13 小组提出并实施，课程组（指导教师）为需方。提出背景是：在日常健身场景中，训练动作、组数、饮食重量与体重往往分散记录在不同位置，用户难以快速回答“本周完成了多少次训练”“当天摄入了多少能量”“近期体重如何变化”，也难以结合这些信息判断计划执行情况。

提出者的要求为：交付一款最终运行在 Android 手机上的健身训练与饮食管理 App，沿用 SpringBoot 与 Vue 前后端分离架构，保留训练计划、训练记录、饮食摄入、体重变化与统计功能，并新增经用户授权的一键 AI 健身分析。实现环境为：Vue 3 页面经 Capacitor 封装为 Android App，通过 HTTPS 调用 SpringBoot 的 JSON 接口，AI 模型在服务端本地部署，手机端不直接连接数据库或模型服务。

主要限制条件为：小组仅 2 人且需兼顾其他课程，按每人每周约 10 人时的有效投入估算；项目周期 2026-09-28 至 2026-12-30，共 94 天、14 个周次，其中 2026-12-02 为最初成品硬性节点，期末答辩时间由课程组统一安排且不可调整；无外部投资与采购预算；AI 模型运行依赖本地或课程演示服务器，无 GPU 专用资源。

| 项目关系方 | 机构 / 人员 |
| --- | --- |
| 提出者 / 需方 | 软件工程课程组 / 指导教师 |
| 开发方 | 软件工程课程 G13 小组（方文锦、陈智杰） |
| 用户 | 有日常健身与饮食记录需求的个人用户；管理员用于基础数据与账户维护 |
| 支持机构 | 学校计算机实验室（提供开发与测试环境） |
| 投资方 | 无（课程项目，无外部投资） |

1.3 项目概述

FTDMS 面向有日常健身与饮食记录需求的个人用户，交付一款运行在 Android 手机上的健身训练与饮食管理 App，用于支持用户完成“制定计划、记录执行、查看统计、分析情况、调整安排”的使用过程。

系统一般特性：手机端交互；前后端分离；数据按用户隔离；食物营养按每 100g 标注来源换算；AI 分析需显式授权且可撤回，报告可删除。系统定位为个人记录与管理工具，食物营养数据结果属于估算，AI 分析仅提供一般性健身与饮食参考，不作疾病诊断或治疗建议。

本项目为新建开发，无既往运行与维护历史；项目处于软件生存周期的起始阶段，此前已完成可行性确认与需求规格说明（第一阶段），本报告的论证范围覆盖需求分析收尾、设计、实现、测试与移交。

| 项目角色 | 机构 / 人员 | 职责要点 |
| --- | --- | --- |
| 投资方 | 无（课程项目，无外部投资） | — |
| 需方 | 软件工程课程组 / 指导教师 | 提出要求、组织验收与答辩 |
| 用户 | 有日常健身与饮食记录需求的个人用户 | 仅访问本人私有数据 |
| 开发方 | 软件工程课程 G13 小组（方文锦、陈智杰） | 需求分析、设计、实现、测试与移交 |
| 支持机构 | 学校计算机实验室 | 提供开发与测试环境 |

| 运行现场 | 说明 |
| --- | --- |
| 当前运行现场 | 开发期：本机 localhost（后端 8080、前端 5173）与 Android 真机调试环境 |
| 计划运行现场 | 交付期：Android 手机（真机安装 APK）；后端与数据库部署于课程演示服务器 |

有关文档：项目介绍说明书（AI 与移动 App 修订版）、第一阶段需求与技术方案说明书、软件开发计划（SDP）、数据库建表脚本 schema.sql、接口文档（初稿）、手机端线框原型 prototype.html。

1.4 文档概述

本文档依据 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》第 7.1 条编制，用于向需方（课程组 / 指导教师）提供项目决策依据，说明项目的要求、目标、环境与限制，提出可选方案并从技术、经济、法律与用户使用等方面进行可行性分析；本文档亦可作为项目建议书的基础。

本文档第 3 章给出可行性分析的前提，第 4 章给出可选方案与选择准则，第 5 章说明所建议的系统及其影响，第 6 章进行经济可行性（成本—效益）分析，第 7 章进行技术可行性（技术风险）评价，第 8 章进行法律可行性分析，第 9 章进行用户使用可行性分析，第 10 章给出其他与项目有关的问题，第 11 章为注解，附录给出评分明细与验证检查单。

保密性与私密性要求：本文档密级为「内部公开」，属课程作业文档，不含商业秘密与个人敏感数据；文档中出现的口令、密钥一律以占位符表示，真实配置不纳入版本控制；系统设计上 AI 分析只发送分析所需字段，不传送姓名、手机号等身份信息，授权可撤回、报告可删除。

2 引用文件

| 编号 | 文件名称 | 版本 / 日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范 | 2006-07-01 实施 | 国家标准全文公开系统 |
| [2] | GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语 | 2006 | 国家标准全文公开系统 |
| [3] | 中华人民共和国个人信息保护法 | 2021 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| [4] | 生成式人工智能服务管理暂行办法 | 2023 | 国家网信办等七部门 |
| [5] | 项目介绍说明书（AI 与移动 App 修订版） | V1.0 / 2026-09-27 | G13 小组编制 |
| [6] | 第一阶段需求与技术方案说明书 | V1.0 / 2026-10-11 | G13 小组编制 |
| [7] | 软件开发计划（SDP） | V1.1 / 2026-10-16 | G13 小组编制 |
| [8] | 数据库建表脚本 schema.sql | V1.0 / 2026-10-11 | G13 小组编制（仓库 docs/02-设计） |
| [9] | 手机端线框原型 prototype.html | V1.0 / 2026-10-11 | G13 小组编制（仓库 docs/01-需求） |
| [10] | Spring Boot Reference Documentation | 3.3.x | docs.spring.io |
| [11] | Vue 3 官方文档 | 3.5.x | cn.vuejs.org |
| [12] | MySQL 8.4 Reference Manual | 8.4 | dev.mysql.com |
| [13] | Apache ECharts Handbook | 5.5.x | echarts.apache.org |
| [14] | Capacitor Documentation | 7.x | capacitorjs.com |
| [15] | Qwen3-4B-Instruct-2507 Model Card | 2025 | huggingface.co/Qwen（Apache-2.0） |
| [16] | Ollama Chat API Documentation | — | docs.ollama.com |

食物营养数据在实际录入时另行登记包装标签或数据来源，不以软件技术资料作为营养数据依据；[15] 在使用前须核对模型版本与 Apache-2.0 许可并留档。

3 可行性分析的前提

3.1 项目的要求

（1）功能要求：实现账户与目标、训练管理、饮食管理、身体数据、统计分析、后台管理、AI 健身分析与移动端 App 八个模块，共 32 项功能需求，详见 [6]。

| 模块 | 功能要求摘要 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| 账户与目标 | 注册登录、个人资料、每日能量及营养目标设置 | 登录有效，修改后重新查询一致 |
| 训练管理 | 创建日期计划、选择动作、记录每组重量与次数、完成打卡 | 完成与未完成状态明确，历史可查询 |
| 饮食管理 | 搜索食物、按餐次录入克重、汇总能量及三大营养素 | 新增、修改、删除后汇总同步更新 |
| 身体数据 | 按日期记录体重，展示区间变化 | 同日体重按统一规则更新 |
| 统计分析 | 训练完成率、每日摄入、体重趋势 | 可切换时间范围，缺失记录不冒充零值 |
| 后台管理 | 动作与公共食物维护、来源标注、账户状态管理 | 普通用户无法调用管理接口 |
| AI 健身分析 | 授权后自动读取本人指定时间段数据并一键生成分析报告 | 不需重新填写已有数据；显示统计口径、数据不足提示与生成时间；只分析本人 |
| 移动端 App | 手机屏幕、触控与网络状态适配；Vue 页面经 Capacitor 封装为 Android App | 可安装和登录；记录、图表与分析流程可在手机上完成 |

（2）非功能要求：满足 [6] 中规定的 12 项非功能需求（性能、安全性、易用性、兼容性、可靠性等方面），具体量化指标以 [6] 为准；本报告不对未量化指标设定数值，相关基线在第 7.4 条技术验证中测定后补充。

（3）数据与接口要求：12 张数据表（含 ai_consent 与 ai_report）、35 个接口、6 类业务规则、11 个页面线框；接口、表结构与统计口径发生变更时，必须在同一 Pull Request 内同步更新对应文档。

（4）输入与输出要求：输入为手机端表单数据（日期、动作、组数 / 重量 / 次数、食物与克重、体重、目标值）；输出为汇总数值、趋势图表与 AI 分析报告（结构化摘要 JSON 与分析文本），报告需标明分析区间、有效记录天数与生成时间。

（5）处理流程与数据流程：见本标准第 5.2 条。

（6）安全与保密要求：接口走 HTTPS；登录鉴权与用户归属校验在后端完成；私有记录、授权及报告均按 user_id 归属；AI 分析只发送分析所需字段；授权可撤回、报告可删除；真实配置与密钥不纳入版本控制。

（7）与本系统相连接的其他系统：MySQL 数据库、服务端 Ollama 模型服务（仅由后端调用）。

（8）完成期限：2026-12-02 交付最初成品（M5）；2026-12-20 完成测试验收（M6）；2026-12-30 最后交付（M7）。

3.2 项目的目标

| 编号 | 目标 | 度量方式 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 按统一日期与用户身份关联训练、饮食与体重记录，消除分散记录 | 三类记录均可按 user_id 与日期查询与汇总 |
| T2 | 支持“制定计划—记录执行—查看统计—分析情况—调整安排”的完整使用过程 | 8 个模块、32 项功能需求通过验收 |
| T3 | 一键生成 AI 分析报告，已有数据无需重复输入 | 分析页无需用户再次填写已有数据即可生成报告 |
| T4 | 交付可在 Android 真机安装与使用的应用程序 | APK 安装、登录、记录、图表与分析流程在真机完成 |
| T5 | 提高记录与分析效率，减少人工整理与换算工作量 | 营养换算、完成率、七日平均由系统按确定规则计算，替代人工核算 |
| T6 | 改进管理信息服务：统计口径明确、缺失记录如实呈现 | 缺失日期显示“未记录”，不按零摄入或零训练推断；显示有效天数 |
| T7 | 在 2 人、94 天约束内完成全过程工程实践 | 按 SDP 周度进度表核对 M1—M7 里程碑交付物 |

3.3 项目的环境、条件、假定和限制

（1）开发环境：

| 类别 | 环境要求 |
| --- | --- |
| 开发设备 | 小组成员自有计算机 2 台（可运行后端、前端与 Android 构建）；Android 真机用于调试 |
| 后端 | JDK 21（Java 21）、Maven、Spring Boot 3.3.x |
| 前端 | Node.js、Vite、Vue 3.5、Axios、Vue Router、Apache ECharts 5.5 |
| 移动端构建 | Android Studio、Android SDK、Gradle、Capacitor CLI 7.x |
| 数据库 | MySQL 8.4（开发期本机 localhost） |
| AI 服务 | Ollama 服务端 + Qwen3-4B-Instruct-2507 模型文件 |
| 协作与构建 | Git、GitHub、Maven、Vite |

（2）运行与部署环境：

| 类别 | 环境要求 |
| --- | --- |
| 移动端 | Android 手机，可安装 APK，可经网络访问后端；屏幕尺寸与触控适配由前端手机布局实现 |
| 服务端 | 课程演示服务器：部署 SpringBoot 可执行 JAR 与 MySQL 8.4 |
| AI 服务 | 服务端本地或演示服务器部署 Ollama 与 Qwen3-4B-Instruct-2507，无 GPU 专用资源 |
| 网络与安全 | 接口走 HTTPS；手机端不直接连接数据库或模型服务 |

（3）条件、假定与限制：

| 编号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 人力 | 小组仅 2 人且需兼顾其他课程，按每人每周约 10 人时的有效投入估算，全周期约 280 人时；无人可供调配 |
| C2 | 期限 | 2026-09-28 至 2026-12-30，共 94 天、14 个周次；2026-12-02 为最初成品硬性节点；期末答辩时间由课程组统一安排，构成不可调整的截止约束 |
| C3 | 经费 | 无外部投资与采购预算，全部采用开源技术与免费工具；硬件使用自有设备与学校实验室资源 |
| C4 | 算力 | AI 模型运行依赖本地或课程演示服务器算力，无 GPU 专用资源 |
| C5 | 范围 | 首版仅交付 Android 安装包；不纳入食物图片识别、穿戴设备接入、社交社区、动处方式推荐 |
| C6 | 数据 | 食物营养采用标注来源的每 100g 数据，结果属于估算；需区分生重、熟重与品牌规格 |
| C7 | AI 边界 | AI 分析默认取最近 30 天、可切换 7 天；先按确定规则计算统计值再交模型解释；仅提供一般性健身与饮食参考，不作疾病诊断或治疗建议 |
| C8 | 网络 | 演示环境需 HTTPS 可用；真机需可访问后端服务 |
| C9 | 假定 | 学校实验室可提供开发与测试环境；小组成员自有设备可用于开发与真机调试 |
| C10 | 假定 | 开源组件与模型在计划期内可正常获取，许可条款不发生变化，版本按技术版本锁定表执行 |
| C11 | 限制 | 需方（课程组）对文档规范、验收方式与答辩安排具有最终解释权 |

3.4 进行可行性分析的方法

本报告采用下列方法进行可行性分析：

（1）需求—技术映射核查：将 32 项功能需求与 12 项非功能需求逐项映射到技术组件，识别是否存在技术空白；

（2）技术成熟度与可得性核查：依据技术版本锁定表、官方文档与许可条款，核查组件版本、稳定性与获取途径；

（3）团队技术能力矩阵评估：由 2 名成员对各技术项按 5 分制评估掌握度，识别能力短板；

（4）候选方案加权评分：按 4.6 条的准则与权重对三个候选方案评分，明细见附录 A；

（5）技术风险评价：采用“发生概率 × 影响程度”矩阵识别与分级技术风险，并指定责任人与验证时点；

（6）技术验证（Spike）：对 AI 推理性能、移动端打包、跨账号隔离等关键不确定性安排最小化验证；

（7）标准与法规比对：与 GB/T 8567—2006、《个人信息保护法》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》比对。

评价尺度如下：

| 编号 | 评价尺度 | 判定基准 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 功能符合度 | 全部需求项均可由现有技术组件实现，无技术空白 |
| S2 | 技术成熟度 | 采用稳定发布版本、文档齐全、社区活跃 |
| S3 | 团队掌握度 | 5 分制评分不低于 3 分，低于 3 分者需安排技术验证或学习缓冲 |
| S4 | 期限可达性 | 关键路径在技术验证通过后仍保留不少于 1 周缓冲 |
| S5 | 成本 | 不产生新增货币支出（课程项目零预算） |
| S6 | 合规性 | 开源许可明确并留档；个人信息处理符合最小必要与知情同意 |
| S7 | 风险可控性 | 不存在未缓解的“高”级技术风险 |

4 可选的方案

4.1 原有方案的优缺点、局限性及存在的问题

原有方案指当前被改进对象所采用的方式：训练动作与组数、饮食重量、体重分别记录于不同位置（纸笔、备忘录、通用笔记或多个通用应用），人工进行换算与回顾。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优点 | 零开发成本；无需安装与注册；上手无门槛；可离线使用；记录形式灵活 |
| 局限性 | （1）记录分散，无法按统一日期与用户身份关联训练、饮食与体重数据；（2）难以快速回答“本周完成了多少次训练”“当天摄入了多少能量”“近期体重如何变化”；（3）无法结合训练与营养信息判断计划执行情况；（4）缺少统一的营养换算口径，生熟重与品牌规格混用易导致汇总失真；（5）若改用通用应用做分析，需将已有数据重复手动录入；（6）通用应用多为联网服务，个人身体数据的外传范围不可控 |
| 存在的问题 | 数据孤岛导致计划执行判断依赖记忆与人工估算；统计口径随人而异，历史数据不可追溯；缺少授权与删除机制，数据控制权不足 |

4.2 可重用的系统，与要求之间的差距

本项目不自行开发基础框架，全部重用成熟开源组件与既有环境。可重用系统与项目要求之间的差距如下：

| 可重用组件 / 系统 | 版本 | 许可 | 可复用的能力 | 与要求之间的差距 | 需要弥补的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spring Boot | 3.3.x | Apache-2.0 | Web 接口、配置管理、参数校验、可执行 JAR 打包 | 业务规则与统计口径需自行实现 | 按 6 类业务规则实现服务层；接口与统一返回结构 |
| Spring Security | 随 Spring Boot | Apache-2.0 | 认证与授权框架、密码加密 | 跨账号越权防护（user_id 归属校验）不在框架默认能力内 | 后端统一归属校验；管理接口单独鉴权；专项隔离用例 |
| Spring Data JPA | 随 Spring Boot | Apache-2.0 | 数据映射、事务与基础查询 | 多表统计查询与区间聚合需自定义查询 | 自定义 JPQL / 原生 SQL；联合索引与事务边界设计 |
| MySQL | 8.4 | GPLv2（社区版） | 关系型存储、事务、索引 | 12 张业务表结构与约束需自行设计 | 建表脚本与索引；按日期联合索引 |
| Vue 3 + Vue Router + Axios | 3.5.x | MIT | 页面组件、路由、接口调用 | 手机屏幕与触控适配需自行调整 | 手机端布局改造；网络状态与错误提示 |
| Apache ECharts | 5.5.x | Apache-2.0 | 折线 / 柱状 / 饼图渲染 | 缺失值不补零、有效天数展示需自行处理 | 数据预处理：缺失显示“未记录”，显示有效天数 |
| Capacitor | 7.x | MIT | 将 Web 资源封装为 Android 工程并打包 APK | 真机调试、WebView 兼容、HTTPS 与网络访问需验证 | 技术验证 S2；预留缓冲与 Web 访问兜底 |
| Ollama + Qwen3-4B-Instruct-2507 | — | MIT / Apache-2.0 | 服务端本地文本生成能力 | 无 GPU；输出需与事实一致；需控制输入输出长度 | 技术验证 S1；固定提示模板与 JSON 摘要；输出核对与降级预案 |
| Git / GitHub / Maven / Vite | — | Apache-2.0、GPLv2 | 版本管理、依赖管理与构建 | 分支与合并规范需团队执行 | 配置管理途径与 PR 评审规则 |
| 学校计算机实验室 | — | — | 开发与测试环境、网络 | AI 推理算力仍受限 | 按 C4 约束控制模型输入规模 |

4.3 可选择的系统方案 1

方案名称：Vue 3 + Capacitor 封装 Android + SpringBoot 后端 + 服务端本地模型（推荐方案）。

方案说明：沿用现有 Vue 3 页面并进行手机适配，由 Capacitor 打包为 Android App（APK）；后端采用 SpringBoot 统一处理身份校验、业务规则、统计计算与 AI 请求，持久层使用 MySQL 8.4；AI 模型经 Ollama 在服务端本地部署，仅由后端调用，手机端不直接连接数据库或模型服务。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优点 | 复用已有前端资产，一套代码两端使用；技术栈与团队既有能力一致；模型本地部署，数据不出服务端，私密性好；全部开源，零采购成本 |
| 缺点 | Capacitor 打包与真机调试存在环境与兼容风险；WebView 渲染与原生体验存在差距；无 GPU 条件下模型推理延迟可能较高 |
| 主要风险 | 移动端打包阻塞（R2）、AI 推理延迟（R1）、跨账号隔离（R4） |
| 结论 | 推荐采用，并以第 7.4 条技术验证与第 7.3 条风险对策为附加条件 |

4.4 可选择的系统方案 2

方案名称：响应式 Web / PWA（不做原生封装）+ SpringBoot 后端 + 服务端本地模型。

方案说明：前端按手机屏幕做响应式适配，以浏览器或 PWA 方式访问，不构建 Android 安装包；后端与 AI 部分同方案 1。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优点 | 规避 Android 打包与真机调试风险；发布与更新成本低；开发工作量最小 |
| 缺点 | 不满足“可安装和登录”“Android 安装包”的验收依据；PWA 在系统集成与离线能力上受限；不符合课题“移动应用设计与实现”的交付要求 |
| 未推荐理由 | 功能符合度不满足移动端 App 验收项（验收依据：可安装和登录；记录、图表与分析流程可在手机上完成） |
| 保留用途 | 作为方案 1 遭遇打包阻塞时的演示兜底路径（R2 对策） |

4.5 可选择的系统方案 3

方案名称：原生 Android（Kotlin + Jetpack Compose + Room）+ SpringBoot 后端 + 云端大模型 API。

方案说明：移动端采用原生技术栈独立开发，本地使用 Room 存储以支持离线；AI 分析调用云端大模型服务接口。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优点 | 原生交互与性能体验最好；Room 可支持离线记录；云端模型算力充足 |
| 缺点 | 需重新学习 Kotlin 与 Compose，工作量显著增加；2 人 94 天内完成风险高；云端 API 产生费用并需数据出网，与零预算约束和私密性约束冲突 |
| 未推荐理由 | 团队技能与工期不匹配（C1、C2），且数据出网不满足私密性要求（C7、S6） |

4.6 选择最终方案的准则

按下列准则与权重对三个候选方案评分（5 分制，评分明细见附录 A）：

| 编号 | 准则 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 功能符合度 | 0.25 | 能否满足 32 项功能需求与移动端 App 验收依据 |
| C2 | 团队技能匹配 | 0.20 | 现有技术栈与 2 名成员能力的匹配程度 |
| C3 | 期限可达性 | 0.20 | 在 94 天与 12-02 硬节点约束下按期交付的能力 |
| C4 | 成本 | 0.10 | 是否产生新增货币支出 |
| C5 | 合规与私密性 | 0.15 | 开源许可明确、个人信息处理符合最小必要 |
| C6 | 风险可控性 | 0.10 | 技术风险数量、等级与可缓解程度 |

| 方案 | 功能符合度 | 团队技能 | 期限可达性 | 成本 | 合规与私密性 | 风险可控性 | 加权总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 1（Vue3 + Capacitor + 本地模型） | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.70 |
| 方案 2（响应式 Web / PWA） | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.35 |
| 方案 3（原生 Android + 云端 API） | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 |

注：加权总分 = Σ（准则评分 × 权重），满分为 5.00；计算明细见附录 A。

选择结论：推荐方案 1（加权总分 4.70）。方案 2 虽在期限与风险上占优，但功能符合度不满足移动端 App 验收依据；方案 3 在团队技能、工期与私密性上均不满足约束。采用方案 1 的附加条件为：完成第 7.4 条 S1、S2 技术验证，落实第 7.3 条风险对策，并保持首版范围守门。

5 所建议的系统

5.1 对所建议的系统的说明

所建议的系统为 FTDMS，采用前后端分离的分层架构，交付形态为 Android 安装包（APK）与后端服务程序。该系统的业务流程见附录 A 图 A-1，数据流分解见附录 B 图 B-1 至图 B-3，数据元素定义、存储结构与校验规则见附录 C。

| 层次 | 拟选技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | Vue 3、Vue Router、Axios、Capacitor | 手机页面、路由、接口调用与 Android 封装 |
| 图表层 | Apache ECharts 5.5 | 展示摄入、训练与体重趋势 |
| 业务层 | Spring Boot 3.3.x、Spring Security | 接口、鉴权、校验与业务计算 |
| 持久层 | Spring Data JPA、MySQL 8.4 | 数据映射、事务与查询 |
| AI 服务层 | Ollama、Qwen3-4B-Instruct-2507 | 服务端本地部署开源模型，基于事实摘要生成文字分析 |
| 移动端构建 | Android SDK、Capacitor CLI 7.x | 打包、安装与真机调试 |
| 协作与构建 | Git、GitHub、Maven、Vite | 版本管理、依赖管理与构建 |

功能模块与需求对应关系如下：

| 模块 | 拟实现功能 | 数据支撑 |
| --- | --- | --- |
| 账户与目标 | 注册登录、个人资料、每日能量及营养目标设置 | user_account、daily_goal |
| 训练管理 | 创建日期计划、选择动作、记录每组重量与次数、完成打卡 | training_plan、plan_item、workout_log、workout_set、exercise |
| 饮食管理 | 搜索食物、按餐次录入克重、汇总能量及三大营养素 | diet_record、food |
| 身体数据 | 按日期记录体重，展示区间变化 | body_record |
| 统计分析 | 训练完成率、每日摄入、体重趋势 | 以上记录表按 user_id 与日期聚合 |
| 后台管理 | 动作与公共食物维护、来源标注、账户状态管理 | exercise、food、user_account |
| AI 健身分析 | 授权后自动读取本人数据，一键生成分析报告 | ai_consent、ai_report 及上述记录表 |
| 移动端 App | 手机屏幕、触控与网络状态适配，Capacitor 封装 | 前端工程与 Android 构建配置 |

5.2 数据流程和处理流程

（1）主业务流程：

① 用户注册 / 登录（后端签发身份）→ ② 设置每日能量与营养目标 → ③ 创建训练计划、录入训练记录与每组数据 → ④ 按餐次搜索食物并录入克重 → ⑤ 按日期记录体重 → ⑥ 后端按确定规则计算汇总值与统计值 → ⑦ 前端以 ECharts 展示趋势图表 → ⑧ 用户首次进入 AI 分析页时确认授权范围 → ⑨ 点击“一键分析”：后端按 user_id 与分析区间取数 → 生成结构化摘要 → 调用服务端模型 → 生成报告并落库 → 前端展示 → ⑩ 用户可撤回授权或删除报告。

（2）AI 分析数据流：

| 步骤 | 处理内容 | 数据 / 产物 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校验授权状态（ai_consent：granted_at、revoked_at、scope） | 授权记录 | 后端 |
| 2 | 按 user_id 与分析区间（默认 30 天，可切换 7 天）读取训练、饮食、体重、目标数据 | 原始记录集 | 后端 |
| 3 | 按确定规则计算：训练计划数、完成数、实际训练次数、各日营养摄入与目标差异、体重记录与有效天数 | 统计值（确定结果） | 后端 |
| 4 | 生成 JSON 结构化摘要；缺失日期标注“未记录”，不按零推断 | summary_json | 后端 |
| 5 | 以固定提示模板调用 Ollama / Qwen3-4B，限制输入与输出长度 | 模型请求与响应 | AI 服务层 |
| 6 | 模型输出与原始摘要核对；不一致时不展示为确定结论 | 核对结果 | 后端 |
| 7 | 落库 ai_report（含 period_start、period_end、content、model_version、created_at） | 分析报告 | 后端 |
| 8 | 前端按“数据概况—训练执行—营养摄入—体重趋势—可采取的调整”展示，标明区间、有效天数与生成时间 | 报告页面 | 前端 |
| 9 | 用户撤回授权或删除报告 | 授权与报告状态变更 | 后端 |

说明：统计值由后端按确定规则计算，模型仅承担解释与组织文字的角色，不承担数值计算责任，以此降低模型输出与事实不一致的风险。

5.3 与原系统的比较

| 比较项 | 原有分散记录方式 | 所建议的系统 |
| --- | --- | --- |
| 数据关联性 | 训练、饮食、体重分散在不同位置，无法关联 | 按统一日期与 user_id 关联，可跨模块汇总 |
| 统计效率 | 人工核算，口径随人而异 | 系统按确定规则计算，口径写入文档并受用例保障 |
| 营养换算 | 生熟重与品牌规格混用，易失真 | 按每 100g 标注来源换算，记录保存营养快照 |
| 缺失数据处理 | 常按 0 处理或忽略 | 显示“未记录”，显示有效天数，不冒充零值 |
| 分析能力 | 依赖用户自行判断或重复录入到其他应用 | 授权后一键生成报告，无需重复输入 |
| 隐私控制 | 使用联网应用时数据外传范围不可控 | 模型服务端本地部署；只发送必要字段；授权可撤回、报告可删除 |
| 可追溯性 | 历史记录难以回溯 | 报告保存输入摘要、模型版本与生成时间，可追溯 |
| 成本 | 零货币成本 | 零货币成本，投入以人时计（约 280 人时） |

5.4 影响（或要求）

5.4.1 设备：需 Android 真机用于调试与验收；开发用计算机 2 台（小组成员自有）；课程演示服务器用于承载后端、数据库与模型服务。无新增设备采购。

5.4.2 软件：需 JDK 21、Node.js、Maven、Android Studio 与 Android SDK、Gradle、MySQL 8.4、Ollama 与 Qwen3-4B 模型文件、Git；全部为开源或免费版本，无商业软件采购。

5.4.3 运行：后端与数据库需在演示期持续可用；接口需走 HTTPS；需关注模型服务可用性并在不可用时保留原始统计、提示稍后重试；需备份数据并以模板文件管理配置与密钥。

5.4.4 开发：按 SDP 第 5、6 章的方法与标准实施；接口、表结构与统计口径变更须在同一 Pull Request 内同步更新文档；真实配置与密钥不入库；每周一次进度对齐形成迭代闭环。

5.4.5 环境：开发期为本机 localhost（后端 8080、前端 5173）与 Android 真机调试环境；交付期为 Android 手机真机安装 APK，后端与数据库部署于课程演示服务器。

5.4.6 经费：不产生新增货币支出，投入以人时计（约 280 人时），详见第 6 章。

5.5 局限性

（1）首版仅交付 Android 安装包，iOS 适配作为条件允许时的后续扩展；

（2）食物营养数据为估算值，精度取决于所录入食物的来源与生熟重、品牌规格标注；

（3）AI 分析仅提供一般性健身与饮食参考，不作疾病诊断或治疗建议，输出需与事实摘要核对；

（4）应用依赖网络与后端服务可用性，模型不可用或请求超时时保留原始统计并提示稍后重试；

（5）无 GPU 专用资源，4B 级模型在 CPU 环境下的推理存在延迟，需控制输入规模与生成长度；

（6）首版不纳入食物图片识别、穿戴设备接入、社交社区与动处方式推荐；

（7）项目范围内不覆盖运行维护阶段的活动。

6 经济可行性（成本—效益分析）

6.1 投资

| 类别 | 项目 | 来源 / 说明 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本建设投资 | 开发用计算机 2 台 | 小组成员自有设备 | 0 |
| 基本建设投资 | Android 真机 | 小组成员自有设备 | 0 |
| 基本建设投资 | 开发与测试环境（场地、网络） | 学校计算机实验室提供 | 0 |
| 基本建设投资 | 课程演示服务器 | 课程组提供（部署后端与数据库） | 0 |
| 软件与资料 | Spring Boot、Spring Security、Spring Data JPA | 开源（Apache-2.0） | 0 |
| 软件与资料 | Vue 3、Vue Router、Axios、Vite | 开源（MIT） | 0 |
| 软件与资料 | MySQL 8.4 社区版 | 开源（GPLv2），服务端使用不分发 | 0 |
| 软件与资料 | Apache ECharts 5.5 | 开源（Apache-2.0） | 0 |
| 软件与资料 | Capacitor 7、Android SDK、Gradle | 开源 / 免费授权 | 0 |
| 软件与资料 | Ollama、Qwen3-4B-Instruct-2507 | 开源（MIT / Apache-2.0） | 0 |
| 软件与资料 | 技术文档与标准 | 在线公开获取 | 0 |
| 其他一次性投资 | 无 | — | 0 |
| 非一次性投资 | 无（无外包、无分包、无订阅服务） | — | 0 |
| 货币支出合计 | — | — | 0 |
| 工作量投入 | 2 人 × 14 周 × 约 10 人时 ≈ 280 人时 | 课程实践，不核算人力薪酬 | — |

6.2 预期的经济效益

6.2.1 一次性收益：形成课程设计成果，包含可运行的 Android 安装包、前后端源码、数据库脚本与符合 GB/T 8567—2006 的文档集，用于课程验收与成绩评定。

6.2.2 非一次性收益：无经营性收入，本项目不作为商业产品运营。

6.2.3 不可定量的收益：掌握“SpringBoot 后端 + Vue 前端 + Capacitor 移动端封装 + 本地大模型集成”的完整工程链路；形成可复用的表结构、接口清单与统计口径；提升工程文档编制与风险管理能力；积累个人作品材料。

6.2.4 收益 / 投资比：本项目货币投资为 0 元，预期收益以教学与实践成果为主，不适用货币化收益 / 投资比。以工作量口径计，约 280 人时投入对应课程要求的全过程交付物，投入产出符合课程设计预期。

6.2.5 投资回收周期：不适用（无货币投资，无经营收益）。

6.3 市场预测

个人健身与饮食记录需求客观存在，其痛点在于训练、饮食与体重数据分散、口径不统一、难以判断计划执行情况，同类移动应用与通用记录工具较多。本项目定位为课程设计作品，用于验证技术方案与工程过程，不作商用推广，因此不进行市场规模、占有率与收入预测。

若后续对外提供服务，需另行论证并补做以下工作：个人信息处理的告知与同意、最小必要范围的界定、数据存储期限与删除机制、生成式人工智能服务相关合规要求、营养与健康内容的边界控制，以及服务器与模型算力的持续投入估算。

7 技术可行性（技术风险评价）

本章为本文档的重点，按“关键技术逐项评价—技术风险识别—技术验证安排—可行性结论”展开。

7.1 评价对象与判定方式

评价对象为第 5 章所建议系统的全部技术组件与关键技术难点；判定方式为：以 3.4 条的评价尺度 S1—S7逐项打分，凡出现“有条件可行”者，必须在第 7.4 条安排技术验证，并在第 7.3 条登记风险与对策。

7.2 关键技术逐项评价

| 技术项 | 版本 | 用途 | 成熟度 | 团队掌握度（5 分制） | 获取 / 部署条件 | 主要风险 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Java / Spring Boot | JDK 21 / 3.3.x | 后端框架、接口与配置 | 成熟（稳定发布版） | 4 | Maven 中央仓库可获取 | 版本与依赖兼容性 | 可行 |
| Spring Security | 随 Spring Boot | 认证与授权 | 成熟 | 3 | 随框架引入 | 配置复杂度；跨账号越权需自建校验 | 可行（需专项用例） |
| Spring Data JPA | 随 Spring Boot | 持久化与事务 | 成熟 | 3 | 随框架引入 | 区间聚合与多表统计需自定义查询 | 可行 |
| MySQL | 8.4 | 关系型存储 | 成熟 | 4 | 社区版可获取 | 索引与事务设计不当影响统计性能 | 可行 |
| Vue 3 + Vue Router + Axios | 3.5.x | 前端页面与接口调用 | 成熟 | 4 | npm 可获取 | 手机端布局适配工作量 | 可行 |
| Apache ECharts | 5.5.x | 趋势图表 | 成熟 | 3 | npm 可获取 | 缺失值处理、移动端触摸交互 | 可行 |
| Capacitor + Android SDK | 7.x | Web 资源封装为 APK | 成熟 | 2 | 需 Android Studio / SDK / Gradle 与真机 | 环境配置、真机调试、WebView 兼容、HTTPS 访问 | 有条件可行（S2 验证） |
| Ollama + Qwen3-4B-Instruct-2507 | — | AI 分析报告生成 | 较成熟（开源模型，需核对版本与许可） | 2 | 服务端部署，需下载模型文件 | 无 GPU 导致 CPU 推理延迟；输出与事实摘要不一致 | 有条件可行（S1 验证 + 降级预案） |
| HTTPS / 传输安全 | — | 接口传输加密 | 成熟 | 3 | 需证书（演示环境可用自签或内网证书） | 证书配置不当导致真机访问失败 | 可行 |
| Git / GitHub / Maven / Vite | — | 版本管理、依赖与构建 | 成熟 | 4 | 免费可用 | 分支与合并规范执行不到位 | 可行 |
| 确定性统计计算 | 自研 | 完成率、营养换算、七日平均、有效天数 | 自研（规则明确） | 5 | 无外部依赖 | 口径实现偏差导致误导性展示 | 可行（需用例保障） |
| 食物营养数据换算 | 自研 | 每 100g 营养值换算与快照 | 自研（规则明确） | 4 | 食物库数据来源需登记 | 来源混杂、生熟重混用导致汇总失真 | 可行（需来源标注） |

7.3 技术风险识别与评价

风险等级按“发生概率 × 影响程度”确定，分为高、中、低三级；对策与责任人须在对应验证时点完成确认。

| 风险编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 对策 | 责任人 | 验证时点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 无 GPU 专用资源，Qwen3-4B 在 CPU 环境下推理延迟高，AI 分析响应超时 | 高 | 中 | 高 | S1 验证测定基线；控制输入摘要规模与生成长度；设置超时与重试；模型不可用时保留原始统计并提示稍后重试；必要时缩小分析区间 | 方文锦 | W3 |
| R2 | Capacitor 打包与真机调试受阻（Android SDK / Gradle / 网络访问 / HTTPS） | 中 | 高 | 高 | S2 于 W4 前完成最小页面打包与真机安装；提前锁定构建环境版本；预留 1 周缓冲；以 Web 访问方式作为演示兜底 | 陈智杰 | W4 |
| R3 | 2 人约 280 人时的人力紧张导致进度滑移，影响 12-02 硬节点 | 中 | 高 | 高 | 按 SDP 周度进度表逐周核对；保持范围守门（首版不含四项扩展功能）；阻塞级缺陷优先处理；必要时裁剪次要功能并说明 | 方文锦 | 每周 |
| R4 | 跨账号数据隔离缺陷（越权访问他人记录、报告或管理接口） | 中 | 高 | 高 | 后端统一 user_id 归属校验；管理接口单独鉴权；S3 专项验证与回归复测 | 方文锦 | W7 |
| R5 | 统计口径实现偏差（缺失记录补零、七日平均误算、完成率分母错误） | 中 | 中 | 中 | 口径写入需求与设计文档；先按确定规则计算再展示；缺失显示“未记录”并给出有效天数；S4 专项验证 | 陈智杰 | W6 |
| R6 | 模型输出与事实摘要不一致（数值编造或与统计值冲突） | 中 | 高 | 高 | 固定提示模板与 JSON 摘要；输出与原始摘要核对，不一致不展示为确定结论；报告标明统计口径与生成时间 | 方文锦 | W9 |
| R7 | 开源许可与模型版本未核对留档 | 低 | 中 | 中 | 部署前核对 Qwen3-4B 版本与 Apache-2.0 许可并留档；维护依赖清单与许可清单 | 陈智杰 | W7 |
| R8 | 演示环境部署失败（后端 / 数据库 / 模型 / HTTPS / APK 任一环节异常） | 中 | 高 | 高 | 部署文档与脚本化初始化；S5 部署演练；答辩前完整走查；准备离线演示数据 | 陈智杰 | W12 |
| R9 | 食物营养数据来源混杂、生熟重与品牌规格混用导致汇总失真 | 中 | 中 | 中 | 食物库标注来源、生熟状态与规格；记录保存营养快照，避免食物库修改影响历史汇总 | 陈智杰 | W5 |
| R10 | 接口 / 表结构变更与文档不同步，导致实现与验收依据脱节 | 中 | 中 | 中 | 同一 Pull Request 内同步更新文档；里程碑节点对照文档核对交付物 | 方文锦 | 持续 |

7.4 技术验证（Spike）计划

对“有条件可行”的技术项与关键不确定性，安排最小化技术验证，验证结论作为继续采用该技术路线的依据。

| 编号 | 验证内容 | 判定标准 | 计划时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 在目标服务器部署 Ollama 与 Qwen3-4B-Instruct-2507，完成一次端到端分析调用 | 模型可加载并返回结构化文本；测定单次生成耗时基线；若基线不可接受，则确定降级方案（缩小输入规模 / 缩小分析区间 / 保留原始统计） | W3 | 方文锦 |
| S2 | 用 Capacitor 将最小页面打包为 APK 并安装到 Android 真机，调用后端接口 | APK 可安装、可启动、可登录并成功调用后端接口；记录构建环境版本 | W4 | 陈智杰 |
| S3 | 跨账号隔离验证：A 账号尝试访问 B 账号的记录、报告与管理接口 | 所有越权访问被拒绝；管理接口对普通用户不可调用 | W7 | 方文锦 |
| S4 | 统计口径验证：完成率、每 100g 营养换算、七日平均、缺失值呈现 | 与人工核算结果一致；缺失日期显示“未记录”而非零值；显示有效天数 | W6 | 陈智杰 |
| S5 | 演示环境部署演练：后端 + 数据库 + 模型服务 + HTTPS + 真机 APK 全流程 | 按部署文档可重放；真机可完成登录、记录、图表与分析全流程 | W12 | 陈智杰 |

7.5 技术可行性评价结论

（1）在限制条件下，功能目标能否达到：能达到。32 项功能需求与 12 项非功能需求均可映射到成熟技术组件，无技术空白；仅 Android 封装与本地模型推理两项为“有条件可行”，须以 S1、S2 验证通过并落实降级预案为前提。

（2）利用现有技术，功能目标能否达到：能达到。所用组件均为稳定发布版本且开源可得；4B 级开源模型在 CPU 环境下的文本生成能力足以支撑“基于确定统计结果的解释性报告”，且营养换算、完成率、七日平均等数值一律由后端按确定规则计算，不依赖模型算数能力。

（3）对开发人员数量和质量的要求能否满足：能满足。2 人分工覆盖全技术栈（方文锦：需求与项目统筹、后端与数据库；陈智杰：前端与交互、测试与文档）；后端与前端类技术掌握度均不低于 3 分；Capacitor 与 Ollama 为 2 分，属可在计划期内补足项，已按 7.4 条安排验证并将学习成本计入进度缓冲。

（4）在规定的期限内，开发能否完成：能完成，但裕度有限。计划周期 94 天 / 14 周，关键路径为“数据层与后端核心 → 前端页面与图表 → AI 模块与移动端封装并行 → 集成测试与验收 → 结项”；2026-12-02 硬节点前须完成 S1、S2 验证并保留不少于 1 周缓冲；若 R1 或 R2 发生，分别启用“缩小分析区间 / 保留原始统计”与“Web 访问兜底”方案，保障 M5—M7 交付。

结论：技术可行性成立，判定为「有条件可行」。附加条件为：① W3 前完成 S1、W4 前完成 S2；② AI 分析严格按“先算统计值、模型仅作解释”实现，并落实输出与事实摘要核对；③ 保持首版范围守门，不含四项扩展功能；④ 按 7.3 条落实风险责任人、对策与验证时点，并将风险登记并入 SDP 第 11 章风险管理。

8 法律可行性

8.1 开源许可合规

| 组件 | 许可 | 使用方式 | 合规结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spring Boot、Spring Security、Spring Data JPA | Apache-2.0 | 作为依赖引入，不修改其源码 | 合规（保留许可声明） |
| MySQL 8.4 社区版 | GPLv2 | 服务端部署使用，不分发数据库软件本身 | 不触发开源义务，合规 |
| Vue 3、Vue Router、Axios、Vite | MIT | 作为依赖引入 | 合规（保留版权与许可声明） |
| Apache ECharts 5.5 | Apache-2.0 | 作为依赖引入 | 合规（保留许可声明） |
| Capacitor 7 | MIT | 构建工具，用于生成 Android 工程 | 合规 |
| Ollama | MIT | 服务端部署 | 合规 |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 | Apache-2.0 | 服务端部署并生成文本 | 需部署前核对模型版本与许可条款并留档（R7） |
| Android SDK / Gradle | Google 许可条款 / Apache-2.0 | 开发构建，不分发 SDK | 合规 |
| Git、Maven | GPLv2 / Apache-2.0 | 工具使用 | 合规 |

8.2 个人信息保护合规

（1）最小必要：AI 分析只发送分析所需字段，不传送姓名、手机号等身份信息；AI 服务不拥有数据库直连权限。

（2）告知与同意：AI 分析需用户显式确认使用范围后方可进行，授权记录保存于 ai_consent（user_id、granted_at、revoked_at、scope）。

（3）可撤回与可删除：授权可撤回，分析报告可删除，私有记录、授权及报告均按 user_id 归属。

（4）安全保障：接口走 HTTPS；登录鉴权与用户归属校验在后端完成；真实配置与密钥不纳入版本控制，误提交须立即改密并说明。

（5）报告声明：分析报告明确“仅供一般健身参考”；涉及伤病、疾病或特殊饮食需求时提示咨询专业人士。上述安排符合《个人信息保护法》关于最小必要、知情同意与个人权利响应的要求。

8.3 生成式人工智能相关合规

本项目为课程设计范围内的功能演示，不面向社会公众提供服务；仍按《生成式人工智能服务管理暂行办法》的相关精神落实：明确标识 AI 生成内容与生成时间；标明分析区间、统计口径与有效记录天数；模型输出与事实摘要核对，出现不一致时不展示为确定结论；不作疾病诊断或治疗建议；资料不足时说明无法判断的项目并引导用户继续记录，不编造报告。

8.4 其他法律事项

（1）营养数据以包装标签或登记来源为依据，不以软件技术资料作为营养数据依据，避免数据来源争议；

（2）文档与代码为小组原创，在课程作业范围内使用，不涉及专利与商业秘密；

（3）课程项目不涉及合同责任、外包与分包（SDP 第 12.3 条）。

结论：法律可行性成立，前置条件为部署前完成模型版本与许可核对并留档（R7）。

9 用户使用可行性

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户特征 | 有日常健身与饮食记录需求的个人用户，具备智能手机基本操作能力；管理员用于基础数据与账户维护 |
| 使用环境 | Android 手机安装 APK；需网络访问后端服务；屏幕尺寸与触控由前端手机布局适配 |
| 操作路径 | 安装 → 注册登录 → 设置每日能量与营养目标 → 创建计划 / 录入训练与饮食记录 → 记录体重 → 查看统计图表 → 授权 → 一键分析 → 查看报告 → 可撤回授权 / 删除报告 |
| 学习成本 | 界面沿用 Web 端信息结构，操作路径与 Web 一致；已有数据无需重复输入；个人用户不单独组织培训，操作说明随使用说明文档交付（SDP 第 3.3 条） |
| 错误处理 | 网络异常、数据不足、模型不可用均有明确提示；模型不可用时保留原始统计并提示稍后重试 |
| 支持与维护 | 缺陷响应自 2026-12-03 至 2026-12-20，阻塞级与严重级缺陷清零；演示与答疑在答辩当日进行；安装与运行支持自 2026-12-02 至 2026-12-30 |

结论：用户使用可行性成立。系统面向个人用户，操作路径与既有记录习惯相近，主要新增学习成本集中在 AI 授权与报告页，由使用说明文档覆盖。

10 其他与项目有关的问题

10.1 与软件开发计划的关系：SDP（V1.1 / 2026-10-16）已按 GB/T 8567—2006 第 7.2 条编制并进入执行阶段；本报告为补做的立项论证，用于回溯确认技术路线、补充技术风险登记与技术验证安排。若本报告结论与 SDP 不一致，以需方确认为准并同步修订 SDP。

10.2 未决事项：① Qwen3-4B 在演示服务器 CPU 环境下的实测性能（待 S1）；② Android 真机型号与系统版本范围（待 S2）；③ 演示服务器资源与 HTTPS 证书获取方式（待确认）；④ 非功能需求中未量化指标的基线值（待 S1、S4 测定后补充）。

10.3 后续工作：按 7.4 条执行技术验证并记录结论；将 7.3 条风险登记并入 SDP 第 11 章风险管理；若 S1 或 S2 结论改变技术路线，须重新评审本报告并更新版本。

10.4 对开发方的建议：保持首版范围守门；统计与 AI 严格解耦（先算后解释）；按周核对里程碑交付物；接口与文档同步更新；答辩前完成全流程走查。

11 注解

11.1 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 可行性分析 | 对项目的要求、目标与环境进行分析，提出可选方案并从技术、经济、法律与用户使用等方面论证项目是否值得实施的活动 |
| 技术风险 | 因技术成熟度不足、团队能力不足、运行环境受限或技术实现偏差，导致功能目标或进度目标无法达成的可能性 |
| 技术验证（Spike） | 为消除关键技术不确定性而进行的最小化验证活动，以可判定的标准确认技术路线是否可用 |
| 跨账号隔离 | 不同用户之间的私有记录、授权与分析报告相互不可访问，由后端统一按 user_id 做归属校验 |
| 营养快照 | 饮食记录保存录入时刻的营养值，避免食物库后续修改影响历史汇总 |
| 每 100g 营养值 | 食物库中按每 100 克标注的能量与营养素含量，作为摄入量换算的基准 |
| 完成率 | 统计区间内标记完成的训练计划数除以未取消的计划总数；无计划时不计算完成率 |
| 有效天数 | 统计区间内存在有效记录的日期数量，用于说明平均值与实际覆盖情况 |
| 一键 AI 分析 | 用户在授权后由系统自动汇总本人已有数据并生成分析报告，无需重复手动输入 |
| Capacitor 封装 | 将 Web 前端构建产物包装为 Android 工程并打包为 APK 的构建方式 |

11.2 缩略语

| 缩略语 | 全称 / 含义 |
| --- | --- |
| FAR | 可行性分析（研究）报告（Feasibility Analysis Report） |
| SDP | 软件开发计划（Software Development Plan） |
| STP | 软件测试计划（Software Test Plan） |
| FTDMS | 健身训练与饮食管理系统（Fitness Training and Diet Management System） |
| APK | Android 安装包（Android Package） |
| CSCI | 计算机软件配置项（Computer Software Configuration Item） |
| FR | 功能需求（Functional Requirement） |
| NFR | 非功能需求（Non-Functional Requirement） |
| JPA | Java 持久化 API（Java Persistence API） |
| PWA | 渐进式 Web 应用（Progressive Web App） |
| PR | 拉取请求（Pull Request） |
| CPU / GPU | 中央处理器 / 图形处理器 |
| HTTPS | 超文本传输安全协议（Hypertext Transfer Protocol Secure） |
| JSON | JavaScript 对象简谱（JavaScript Object Notation） |

附录 A 候选方案加权评分明细

| 准则 | 权重 | 方案 1 | 方案 2 | 方案 3 | 方案 1 加权 | 方案 2 加权 | 方案 3 加权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 功能符合度 | 0.25 | 5 | 3 | 4 | 1.25 | 0.75 | 1.00 |
| C2 团队技能匹配 | 0.20 | 5 | 5 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| C3 期限可达性 | 0.20 | 4 | 5 | 2 | 0.80 | 1.00 | 0.40 |
| C4 成本 | 0.10 | 5 | 5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.20 |
| C5 合规与私密性 | 0.15 | 5 | 4 | 2 | 0.75 | 0.60 | 0.30 |
| C6 风险可控性 | 0.10 | 4 | 5 | 2 | 0.40 | 0.50 | 0.20 |
| 加权总分（合计） | 1.00 | — | — | — | 4.70 | 4.35 | 2.50 |

注：加权值 = 评分 × 权重，保留两位小数；合计行等于各准则加权值之和。结果为推荐方案 1。

附录 B 技术验证（Spike）检查单

| 编号 | 验证项 | 通过判据 | 实测结果 | 结论 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Ollama + Qwen3-4B 端到端调用与耗时基线 | 可加载并返回结构化文本，耗时基线可判定 | 待填 | 待填 | 待填 |
| S2 | Capacitor 最小页面打包与真机安装 | APK 可安装、可启动、可调用后端接口 | 待填 | 待填 | 待填 |
| S3 | 跨账号隔离 | 越权访问被拒绝，管理接口对普通用户不可调用 | 待填 | 待填 | 待填 |
| S4 | 统计口径与缺失值呈现 | 与人工核算一致；缺失显示“未记录”并给出有效天数 | 待填 | 待填 | 待填 |
| S5 | 演示环境部署演练 | 按部署文档可重放，真机全流程可用 | 待填 | 待填 | 待填 |

注：由责任人在完成验证后填写实测结果、结论与日期，并作为本报告修订的输入。

# 附录 A 系统流程图

## A.1 说明与符号约定

本附录给出 FTDMS 的系统流程图，用于描述用户、手机端、后端服务、数据库与本地模型服务之间在一次完整业务过程中的流转顺序，作为第 5 章“所建议的系统”的补充说明。图中符号约定如下：

| 符号 | 含义 | 本文档用法 |
| --- | --- | --- |
| 圆角矩形 | 端点 | 流程的开始与结束 |
| 矩形 | 处理 | 系统执行的处理步骤，右上角标注所属层次 |
| 菱形 | 判断 | 需要分支的条件，出口标注“是 / 否” |
| 箭头 | 控制流 | 步骤之间的执行顺序 |
| 右上角标签 | 层次归属 | App / 后端 / DB / AI 服务，指明该步骤的执行主体 |

层次归属说明：App 表示在 Vue 3 页面（经 Capacitor 封装为 Android App）中完成；后端表示由 Spring Boot 处理；DB 表示涉及 MySQL 读写；AI 服务表示由服务端 Ollama 运行的开源模型完成推理。

## A.2 系统流程图

图 A-1 FTDMS 系统流程图

## A.3 关键流程说明

| 编号 | 流程 | 触发条件 | 处理要点 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 登录鉴权 | 用户提交账号与口令 | 后端校验口令散列，签发 2 小时有效期的 JWT；失败不区分账号不存在与口令错误 | 获得访问令牌并进入功能首页 |
| S2 | 日常记录 | 用户在训练 / 饮食 / 身体页面录入 | 前端按校验规则预校验，后端复核后在同一事务内写入记录表 | 记录落库，统计口径随即更新 |
| S3 | 统计查询 | 用户切换统计区间 | 按用户归属与日期区间聚合；缺失日期显示“未记录”，不补零 | 返回完成率、摄入与体重趋势 |
| S4 | AI 分析 | 用户已授权并点击“一键分析” | 后端汇总近 7 / 30 天数据并计算统计值，再交模型解释，最后核对输出与摘要 | 生成报告并入库，可查看与删除 |
| S5 | 授权撤回 | 用户撤回 AI 授权 | 写入撤回时间，此后不再生成新报告，历史报告由用户自行删除 | 分析能力关闭，原始数据不受影响 |

说明：S2 中若业务校验失败，流程回到录入页并提示具体字段，不产生任何写入；S4 中模型不可用时不生成分析文本，仅保留原始统计并提示稍后重试。

# 附录 B 数据流图

## B.1 图例与编号约定

数据流图采用 Gane–Sarson 记法：外部实体用矩形，加工用圆角矩形并在左上角标注加工编号，数据存储用左侧带竖线的开口矩形并标注 D 编号，数据流用带箭头的连线并标注 F 编号。各层编号规则如下：

| 编号段 | 含义 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| E1–E3 | 外部实体 | 3 个 |
| P0 | 顶层加工（系统整体） | 1 个 |
| P1–P6 | 第一层加工（功能子系统） | 6 个 |
| P6.1–P6.5 | P6 的第二层子加工 | 5 个 |
| D1–D12 | 数据存储，与 schema.sql 的 12 张表一一对应 | 12 个 |
| F1–F6 | 顶层数据流 | 6 条 |
| F7–F39 | 第一层数据流（含读写与加工间传递） | 33 条 |
| F40–F53 | AI 分析专项数据流（P6 第二层） | 14 条 |

外部实体：E1 普通用户（仅访问本人私有数据）；E2 管理员（维护动作库、食物库与账户状态）；E3 AI 模型服务（服务端本地部署的 Qwen3-4B-Instruct-2507，不具备数据库直连权限）。

## B.2 顶层数据流图（0 层）

图 B-1 FTDMS 顶层数据流图（0 层）

顶层图将系统视为单一加工 P0，只描述系统与三个外部实体之间的数据交换：F1 由用户提交账户与业务记录数据，F2 向用户返回统计结果与分析报告；F3 由管理员提交基础数据维护指令，F4 返回维护结果；F5 向后端模型服务提交结构化摘要，F6 返回分析文本。图中不出现任何数据存储，符合 0 层数据流图的抽象要求。

## B.3 第一层数据流分解

图 B-2 FTDMS 第一层数据流分解图

第一层将 P0 分解为 6 个加工：P1 账户与目标管理、P2 训练管理、P3 饮食管理、P4 身体数据管理、P5 统计与分析、P6 AI 健身分析，并展开 12 个数据存储。分解遵循以下约定：

- 每个加工只读写本子系统拥有的数据存储；跨子系统的数据通过加工之间的数据流传递（F34–F36 由 P2、P3、P4 向 P5 提交记录明细，F37 由 P5 向 P6 提交统计摘要），避免越层直连数据库。

- 所有私有数据存储均以 user_id 作为归属键，加工的读写操作必须携带当前登录用户身份，越权访问在 P1 的统一鉴权中拦截。

- F13–F18 为对称的请求 / 响应数据流（如 F13 提交计划、F14 返回计划结果），图中以双箭头表示成对流向，编号在括号内合并标注。

## B.4 AI 健身分析专项数据流（P6 的第二层）

图 B-3 AI 健身分析专项数据流图（P6 的第二层分解）

P6 是本项目区别于常规记录类应用的关键加工，单列一图展开其第二层：P6.1 授权校验（读取 D11 判断授权状态与范围）、P6.2 数据汇总（读取 D10、D9、D7、D5 四类记录）、P6.3 统计值计算与摘要生成（先按确定规则算出统计值，再组装结构化摘要）、P6.4 模型调用（向 E3 提交摘要、接收分析文本）、P6.5 输出核对与入库（核对模型输出与摘要中的数值，一致才作为确定结论，写入 D12 并返回用户）。

该分解明确了三条关键约束：① 摘要由后端生成，模型不直接访问任何数据存储；② 统计值先算后用，模型只做解释，不参与数值计算；③ 报告入库时同时保存输入摘要与模型版本，支持事后追溯与删除。

## B.5 数据流清单

下表给出全部 53 条数据流的编号、名称、来源、去向与组成。组成中的数据元素定义见附录 C.2，数据结构见 C.3。

| 编号 | 名称 | 来源 | 去向 | 组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 账户与业务记录数据 | E1 普通用户 | P0 | 登录凭证 + 目标设置 + 训练记录 + 饮食记录 + 体重记录 + AI 授权确认 |
| F2 | 统计与分析结果 | P0 | E1 普通用户 | 统计图表数据 + 分析报告 + 校验提示 |
| F3 | 基础数据维护指令 | E2 管理员 | P0 | 动作维护数据 + 食物维护数据 + 账户状态变更 |
| F4 | 维护结果反馈 | P0 | E2 管理员 | 维护结果 + 操作反馈 |
| F5 | 结构化摘要 | P0 | E3 AI 模型服务 | 分析区间 + 训练统计 + 营养统计 + 体重统计 + 缺失说明 |
| F6 | 分析文本 | E3 AI 模型服务 | P0 | 模型生成的分段分析文本 |
| F7 | 账户资料提交 | E1 | P1 | 用户名 + 口令（明文，仅传输一次）+ 资料字段 |
| F8 | 账户资料返回 | P1 | E1 | 用户资料 + 访问令牌 |
| F9 | 计划与记录提交 | E1 | P2 | 计划头 + 计划动作 + 训练组明细 |
| F10 | 训练结果返回 | P2 | E1 | 计划列表 / 详情 + 训练记录 + 动作库 |
| F11 | 饮食录入提交 | E1 | P3 | 记录日期 + 餐次 + 食物 + 克重 |
| F12 | 饮食结果返回 | P3 | E1 | 饮食记录 + 营养快照 + 当日汇总 |
| F13 | 体重录入提交 | E1 | P4 | 记录日期 + 体重 + 备注 |
| F14 | 体重结果返回 | P4 | E1 | 体重序列 + 有效天数 |
| F15 | 统计查询请求 | E1 | P5 | 查询类型 + 日期区间 |
| F16 | 统计结果返回 | P5 | E1 | 完成率 + 摄入趋势 + 体重趋势 + 有效天数 |
| F17 | 分析与授权请求 | E1 | P6 | 授权指令 / 撤回指令 / 生成报告请求 |
| F18 | 分析报告返回 | P6 | E1 | 分析文本 + 统计口径 + 生成时间 + 提示 |
| F19 | 账户状态维护指令 | E2 | P1 | 用户主键 + 目标状态 |
| F20 | 动作库维护指令 | E2 | P2 | 动作名称 + 肌群 + 器械 + 状态 |
| F21 | 食物库维护指令 | E2 | P3 | 食物名称 + 每 100 g 营养值 + 来源 + 状态 |
| F22 | 账户记录 | P1 | D1 | 用户账户记录（见 C.3） |
| F23 | 目标记录 | P1 | D2 | 每日目标记录（见 C.3） |
| F24 | 动作记录 | P2 | D3 | 动作库记录 |
| F25 | 计划记录 | P2 | D5 | 训练计划记录 |
| F26 | 计划动作记录 | P2 | D6 | 计划动作记录 |
| F27 | 训练记录 | P2 | D7 | 训练记录（含归属日期） |
| F28 | 训练组记录 | P2 | D8 | 训练组明细 |
| F29 | 食物记录 | P3 | D4 | 食物库记录（每 100 g 营养值） |
| F30 | 饮食记录 | P3 | D9 | 饮食记录 + 营养快照 |
| F31 | 体重记录 | P4 | D10 | 体重记录（同日唯一） |
| F32 | 授权记录 | P6 | D11 | 授权范围 + 授权时间 + 撤回时间 |
| F33 | 报告记录 | P6 | D12 | 输入摘要 + 分析文本 + 模型版本 |
| F34 | 训练明细 | P2 | P5 | 区间内计划与训练记录摘要 |
| F35 | 饮食明细 | P3 | P5 | 区间内每日营养合计 |
| F36 | 体重明细 | P4 | P5 | 区间内体重序列 |
| F37 | 统计摘要 | P5 | P6 | 统计值 + 有效记录天数 |
| F38 | 结构化摘要 | P6 | E3 | JSON 摘要 + 固定提示模板 |
| F39 | 分析文本 | E3 | P6 | 模型输出文本 |
| F40 | 授权指令 | E1 | P6.1 | 授权范围 / 撤回动作 |
| F41 | 授权状态 | P6.1 | D11 | 授权状态 + 时间戳 |
| F42 | 已授权确认 | P6.1 | P6.2 | 授权范围 + 区间天数 |
| F43 | 体重记录读取 | D10 | P6.2 | 区间内体重记录 |
| F44 | 饮食记录读取 | D9 | P6.2 | 区间内饮食记录与营养快照 |
| F45 | 训练记录读取 | D7 | P6.2 | 区间内训练记录与组明细 |
| F46 | 计划记录读取 | D5 | P6.2 | 区间内训练计划与状态 |
| F47 | 汇总数据集 | P6.2 | P6.3 | 四类记录的结构化集合 |
| F48 | 结构化摘要 | P6.3 | P6.4 | 统计值 + 摘要 JSON |
| F49 | 分析请求 | P6.4 | E3 | 提示模板 + 摘要 JSON + 长度限制 |
| F50 | 分析文本 | E3 | P6.4 | 模型生成文本 |
| F51 | 待核对文本 | P6.4 | P6.5 | 分析文本 + 原始摘要 |
| F52 | 报告记录 | P6.5 | D12 | 核对后的分析文本 + 摘要 + 模型版本 |
| F53 | 分析报告 | P6.5 | E1 | 报告内容 + 统计口径 + 有效天数 + 生成时间 |

# 附录 C 数据字典

## C.1 记法与约定

数据字典依据 GB/T 8567—2006 对数据字典的要求编制，条目分五类：数据元素（C.2）、数据结构（C.3）、数据存储（C.4）、加工（C.5）与完整性约束（C.6），正则表达式汇总见 C.7。记法约定如下：

| 记法 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| = | 定义为 | 用户账户记录 = 用户ID + 登录用户名 + … |
| + | 与（顺序拼接） | 日期 + 餐次 + 克重 |
| [] | 可选（可出现 0 次或 1 次） | [备注] |
| {} | 重复（可出现 1 次以上） | {训练组} |
| () | 注释说明 | （单位：kg） |
| R_xxx | 校验规则代号，正则在 C.7 给出 | R_USERNAME |
| 粗体编号 | 唯一标识，全文引用 | DE-01-02 |

取值约束的表示：每个数据元素给出“值域 / 正则”一列。字符串与枚举类元素给出规则代号，其正则表达式在 C.7 中逐条列出；数值类元素同时给出取值范围与小数位；日期时间类元素给出格式与业务时区。所有元素默认按 UTF-8 编码、业务时区 Asia/Shanghai 解释。

与接口文档的关系：《FTDMS 接口文档（V1.0）》中的字段表引用同一套规则代号，接口层与存储层的约束一一对应；接口层的部分约束（如口令复杂度、克重上限）在数据库列上无法表达，仅在服务端校验，已在 C.7 的“落实位置”列注明。

## C.2 数据元素

数据元素按所属数据存储分组，编号形如 DE-〈表序号〉-〈列序号〉。共 12 组、110 个数据元素。

### C.2.1 用户账户（user_account）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-01-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-01-02 | username | 登录用户名 | VARCHAR(50) | 是 | R_USERNAME（4–20 位字母、数字或下划线） |
| DE-01-03 | password_hash | 密码散列值 | VARCHAR(255) | 是 | R_HASH（BCrypt 散列串） |
| DE-01-04 | role | 角色：USER 普通用户 / ADMIN 管理员 | VARCHAR(16) | 是 | R_ROLE（USER / ADMIN） |
| DE-01-05 | nickname | 昵称 | VARCHAR(50) | 否 | R_NICKNAME（1–50 字，允许中英文、数字、空格、下划线、连字符、间隔号，首尾非空白） |
| DE-01-06 | gender | 性别：MALE / FEMALE / UNKNOWN | VARCHAR(10) | 否 | R_GENDER（MALE / FEMALE / UNKNOWN） |
| DE-01-07 | birth_date | 出生日期 | DATE | 否 | R_BIRTHDATE（yyyy-MM-dd，不得晚于当天） |
| DE-01-08 | height_cm | 身高（cm） | DECIMAL(5,2) | 否 | R_HEIGHT（100–250 cm，≤2 位小数） |
| DE-01-09 | status | 账户状态：ACTIVE / DISABLED | VARCHAR(16) | 是 | R_ACCSTATUS（ACTIVE / DISABLED） |
| DE-01-10 | created_at | 创建时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-01-11 | updated_at | 更新时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

### C.2.2 每日目标（daily_goal）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-02-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-02-02 | user_id | 所属用户 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-02-03 | effective_date | 生效日期 | DATE | 是 | R_DATE（yyyy-MM-dd，真实日期，按 Asia/Shanghai 归属） |
| DE-02-04 | kcal | 每日能量目标（kcal） | DECIMAL(8,2) | 是 | R_KCAL（500–6000 kcal，≤2 位小数） |
| DE-02-05 | protein_g | 蛋白质目标（g） | DECIMAL(8,2) | 是 | R_MACRO（0–1000 g，≤2 位小数） |
| DE-02-06 | carb_g | 碳水化合物目标（g） | DECIMAL(8,2) | 是 | R_MACRO（0–1000 g，≤2 位小数） |
| DE-02-07 | fat_g | 脂肪目标（g） | DECIMAL(8,2) | 是 | R_MACRO（0–1000 g，≤2 位小数） |
| DE-02-08 | created_at | 创建时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-02-09 | updated_at | 更新时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

### C.2.3 动作库（exercise）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-03-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-03-02 | name | 动作名称 | VARCHAR(100) | 是 | R_TEXT100（1–100 字，允许中英文、数字、括号与空格，首尾非空白） |
| DE-03-03 | muscle_group | 主要肌群 | VARCHAR(50) | 否 | R_TEXT50（1–50 字，允许中英文、数字、空格与常用连接符，首尾非空白） |
| DE-03-04 | equipment | 器械类型 | VARCHAR(50) | 否 | R_TEXT50（1–50 字，允许中英文、数字、空格与常用连接符，首尾非空白） |
| DE-03-05 | is_public | 是否公共动作：1 公共 / 0 个人自定义 | TINYINT(1) | 是 | R_BOOL01（0 或 1） |
| DE-03-06 | created_by | 创建人（自定义动作时填写） | BIGINT | 否 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-03-07 | status | 状态：ACTIVE / DISABLED | VARCHAR(16) | 是 | R_ACCSTATUS（ACTIVE / DISABLED） |
| DE-03-08 | created_at | 创建时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-03-09 | updated_at | 更新时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

### C.2.4 食物库（food）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-04-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-04-02 | name | 食物名称 | VARCHAR(100) | 是 | R_TEXT100（1–100 字，允许中英文、数字、括号与空格，首尾非空白） |
| DE-04-03 | brand | 品牌或规格说明 | VARCHAR(100) | 否 | R_TEXT100（1–100 字，允许中英文、数字、括号与空格，首尾非空白） |
| DE-04-04 | kcal_per_100g | 每100g能量（kcal） | DECIMAL(8,2) | 是 | R_PER100（0–9999，≤2 位小数） |
| DE-04-05 | protein_per_100g | 每100g蛋白质（g） | DECIMAL(8,2) | 是 | R_PER100（0–9999，≤2 位小数） |
| DE-04-06 | carb_per_100g | 每100g碳水化合物（g） | DECIMAL(8,2) | 是 | R_PER100（0–9999，≤2 位小数） |
| DE-04-07 | fat_per_100g | 每100g脂肪（g） | DECIMAL(8,2) | 是 | R_PER100（0–9999，≤2 位小数） |
| DE-04-08 | state | 状态：RAW 生重 / COOKED 熟重 / BRAND 品牌规格 | VARCHAR(16) | 是 | R_FOODSTATE（RAW / COOKED / BRAND） |
| DE-04-09 | source | 营养数据来源（包装标签或资料名称） | VARCHAR(255) | 否 | R_TEXT255（1–255 字，允许中英文、数字与常用标点，首尾非空白） |
| DE-04-10 | is_public | 是否公共食物：1 公共 / 0 个人自定义 | TINYINT(1) | 是 | R_BOOL01（0 或 1） |
| DE-04-11 | created_by | 创建人 | BIGINT | 否 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-04-12 | status | 状态：ACTIVE / DISABLED | VARCHAR(16) | 是 | R_ACCSTATUS（ACTIVE / DISABLED） |
| DE-04-13 | created_at | 创建时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-04-14 | updated_at | 更新时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

### C.2.5 训练计划（training_plan）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-05-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-05-02 | user_id | 所属用户 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-05-03 | planned_date | 计划日期 | DATE | 是 | R_DATE（yyyy-MM-dd，真实日期，按 Asia/Shanghai 归属） |
| DE-05-04 | title | 计划标题 | VARCHAR(100) | 否 | R_TEXT100（1–100 字，允许中英文、数字、括号与空格，首尾非空白） |
| DE-05-05 | status | 状态：PLANNED 待执行 / COMPLETED 已完成 / CANCELLED 已取消 | VARCHAR(16) | 是 | R_PLANSTATUS（PLANNED / COMPLETED / CANCELLED） |
| DE-05-06 | note | 备注 | VARCHAR(500) | 否 | R_NOTE（0–500 字，可为空，非空时首尾非空白） |
| DE-05-07 | created_at | 创建时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-05-08 | updated_at | 更新时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

### C.2.6 计划动作（plan_item）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-06-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-06-02 | plan_id | 所属计划 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-06-03 | exercise_id | 关联动作库 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-06-04 | target_sets | 目标组数 | INT | 是 | R_SETS（1–20 组） |
| DE-06-05 | target_reps | 目标每组次数 | INT | 是 | R_REPS（1–100 次） |
| DE-06-06 | target_weight_kg | 目标重量（kg） | DECIMAL(6,2) | 否 | R_SETWEIGHT（0–500 kg，≤2 位小数） |
| DE-06-07 | order_no | 排序号 | INT | 是 | R_ORDER（0–999） |

### C.2.7 训练记录（workout_log）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-07-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-07-02 | user_id | 所属用户 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-07-03 | plan_id | 关联计划 | BIGINT | 否 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-07-04 | performed_at | 实际训练时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-07-05 | log_date | 训练归属日期（冗余 | DATE | 是 | R_DATE（yyyy-MM-dd，真实日期，按 Asia/Shanghai 归属） |
| DE-07-06 | note | 备注 | VARCHAR(500) | 否 | R_NOTE（0–500 字，可为空，非空时首尾非空白） |
| DE-07-07 | created_at | 创建时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

### C.2.8 训练组明细（workout_set）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-08-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-08-02 | log_id | 所属训练记录 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-08-03 | exercise_id | 关联动作库 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-08-04 | set_no | 组序号 | INT | 是 | R_ORDER（0–999） |
| DE-08-05 | weight_kg | 实际重量（kg） | DECIMAL(6,2) | 否 | R_SETWEIGHT（0–500 kg，≤2 位小数） |
| DE-08-06 | reps | 实际次数 | INT | 否 | R_REPS（1–100 次） |
| DE-08-07 | completed | 该组是否完成：1 是 / 0 否 | TINYINT(1) | 是 | R_BOOL01（0 或 1） |

### C.2.9 饮食记录（diet_record）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-09-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-09-02 | user_id | 所属用户 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-09-03 | record_date | 记录日期 | DATE | 是 | R_RECENTDATE（yyyy-MM-dd，取值区间 [今天−365, 今天+7]） |
| DE-09-04 | meal | 餐次：BREAKFAST 早餐 / LUNCH 午餐 / DINNER 晚餐 / SNACK 加餐 | VARCHAR(16) | 是 | R_MEAL（BREAKFAST / LUNCH / DINNER / SNACK） |
| DE-09-05 | food_id | 关联食物库 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-09-06 | grams | 实际摄入克重（g） | DECIMAL(8,2) | 是 | R_GRAMS（1–2000 g，≤2 位小数） |
| DE-09-07 | snapshot_kcal | 快照：本项能量（kcal）= 每100g值 × 克重 ÷ 100 | DECIMAL(10,2) | 是 | R_SNAPSHOT（0–99999.99，≤2 位小数） |
| DE-09-08 | snapshot_protein_g | 快照：本项蛋白质（g） | DECIMAL(10,2) | 是 | R_SNAPSHOT（0–99999.99，≤2 位小数） |
| DE-09-09 | snapshot_carb_g | 快照：本项碳水化合物（g） | DECIMAL(10,2) | 是 | R_SNAPSHOT（0–99999.99，≤2 位小数） |
| DE-09-10 | snapshot_fat_g | 快照：本项脂肪（g） | DECIMAL(10,2) | 是 | R_SNAPSHOT（0–99999.99，≤2 位小数） |
| DE-09-11 | snapshot_source | 快照：营养数据来源 | VARCHAR(255) | 否 | R_TEXT255（1–255 字，允许中英文、数字与常用标点，首尾非空白） |
| DE-09-12 | created_at | 创建时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-09-13 | updated_at | 更新时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

### C.2.10 体重记录（body_record）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-10-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-10-02 | user_id | 所属用户 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-10-03 | record_date | 记录日期 | DATE | 是 | R_RECENTDATE（yyyy-MM-dd，取值区间 [今天−365, 今天+7]） |
| DE-10-04 | weight_kg | 体重（kg） | DECIMAL(5,2) | 是 | R_WEIGHT（20–300 kg，≤2 位小数） |
| DE-10-05 | note | 备注 | VARCHAR(500) | 否 | R_NOTE（0–500 字，可为空，非空时首尾非空白） |
| DE-10-06 | created_at | 创建时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-10-07 | updated_at | 更新时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

### C.2.11 AI 分析授权（ai_consent）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-11-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-11-02 | user_id | 所属用户 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-11-03 | scope | 授权范围：身体数据、饮食、训练记录 | VARCHAR(100) | 是 | R_SCOPE（BODY_DIET_TRAINING_7D / _30D） |
| DE-11-04 | granted_at | 授权时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-11-05 | revoked_at | 撤回时间 | DATETIME | 否 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-11-06 | status | 状态：GRANTED 已授权 / REVOKED 已撤回 | VARCHAR(16) | 是 | R_CONSENT（GRANTED / REVOKED） |
| DE-11-07 | created_at | 创建时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |
| DE-11-08 | updated_at | 更新时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

### C.2.12 AI 分析报告（ai_report）

| 编号 | 数据元素 | 名称 | 类型 | 必填 | 值域 / 正则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE-12-01 | id | 主键 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-12-02 | user_id | 所属用户 | BIGINT | 是 | R_ID（正整数主键，1–19 位） |
| DE-12-03 | period_start | 分析区间起始日期 | DATE | 是 | R_DATE（yyyy-MM-dd，真实日期，按 Asia/Shanghai 归属） |
| DE-12-04 | period_end | 分析区间结束日期 | DATE | 是 | R_DATE（yyyy-MM-dd，真实日期，按 Asia/Shanghai 归属） |
| DE-12-05 | summary_json | 输入模型的原始结构化摘要（用于数值核对与追溯） | JSON | 是 | R_JSON（合法 JSON 对象文本） |
| DE-12-06 | content | 模型生成的分析文本 | TEXT | 否 | R_CONTENT（0–8000 字（服务端限制生成长度）） |
| DE-12-07 | model_name | 模型名称 | VARCHAR(100) | 否 | R_TEXT100（1–100 字，允许中英文、数字、括号与空格，首尾非空白） |
| DE-12-08 | model_version | 模型版本标识 | VARCHAR(50) | 否 | R_TEXT50（1–50 字，允许中英文、数字、空格与常用连接符，首尾非空白） |
| DE-12-09 | status | 状态：SUCCESS 成功 / FAILED 失败 / DEGRADED 降级仅保留统计 | VARCHAR(16) | 是 | R_REPORTSTATUS（SUCCESS / FAILED / DEGRADED） |
| DE-12-10 | created_at | 生成时间 | DATETIME | 是 | R_DATETIME（yyyy-MM-dd HH:mm:ss） |

## C.3 数据结构

数据结构由数据元素组合而成，分为存储结构（对应数据存储中的一条记录）与接口结构（对应一次请求或响应的数据体）两类。

### C.3.1 存储结构

| 编号 | 数据结构 | 组成 |
| --- | --- | --- |
| DS-01 | 用户账户记录 | 主键 + 登录用户名 + 密码散列值 + 角色：USER 普通用户 / ADMIN 管理员 + [昵称] + [性别：MALE / FEMALE / UNKNOWN] + [出生日期] + [身高（cm）] + 账户状态：ACTIVE / DISABLED + 创建时间 + 更新时间 |
| DS-02 | 每日目标记录 | 主键 + 所属用户 + 生效日期 + 每日能量目标（kcal） + 蛋白质目标（g） + 碳水化合物目标（g） + 脂肪目标（g） + 创建时间 + 更新时间 |
| DS-03 | 动作库记录 | 主键 + 动作名称 + [主要肌群] + [器械类型] + 是否公共动作：1 公共 / 0 个人自定义 + [创建人（自定义动作时填写）] + 状态：ACTIVE / DISABLED + 创建时间 + 更新时间 |
| DS-04 | 食物库记录 | 主键 + 食物名称 + [品牌或规格说明] + 每100g能量（kcal） + 每100g蛋白质（g） + 每100g碳水化合物（g） + 每100g脂肪（g） + 状态：RAW 生重 / COOKED 熟重 / BRAND 品牌规格 + [营养数据来源（包装标签或资料名称）] + 是否公共食物：1 公共 / 0 个人自定义 + [创建人] + 状态：ACTIVE / DISABLED + 创建时间 + 更新时间 |
| DS-05 | 训练计划记录 | 主键 + 所属用户 + 计划日期 + [计划标题] + 状态：PLANNED 待执行 / COMPLETED 已完成 / CANCELLED 已取消 + [备注] + 创建时间 + 更新时间 |
| DS-06 | 计划动作记录 | 主键 + 所属计划 + 关联动作库 + 目标组数 + 目标每组次数 + [目标重量（kg）] + 排序号 |
| DS-07 | 训练记录记录 | 主键 + 所属用户 + [关联计划] + 实际训练时间 + 训练归属日期（冗余 + [备注] + 创建时间 |
| DS-08 | 训练组明细记录 | 主键 + 所属训练记录 + 关联动作库 + 组序号 + [实际重量（kg）] + [实际次数] + 该组是否完成：1 是 / 0 否 |
| DS-09 | 饮食记录记录 | 主键 + 所属用户 + 记录日期 + 餐次：BREAKFAST 早餐 / LUNCH 午餐 / DINNER 晚餐 / SNACK 加餐 + 关联食物库 + 实际摄入克重（g） + 快照：本项能量（kcal）= 每100g值 × 克重 ÷ 100 + 快照：本项蛋白质（g） + 快照：本项碳水化合物（g） + 快照：本项脂肪（g） + [快照：营养数据来源] + 创建时间 + 更新时间 |
| DS-10 | 体重记录记录 | 主键 + 所属用户 + 记录日期 + 体重（kg） + [备注] + 创建时间 + 更新时间 |
| DS-11 | AI 分析授权记录 | 主键 + 所属用户 + 授权范围：身体数据、饮食、训练记录 + 授权时间 + [撤回时间] + 状态：GRANTED 已授权 / REVOKED 已撤回 + 创建时间 + 更新时间 |
| DS-12 | AI 分析报告记录 | 主键 + 所属用户 + 分析区间起始日期 + 分析区间结束日期 + 输入模型的原始结构化摘要（用于数值核对与追溯） + [模型生成的分析文本] + [模型名称] + [模型版本标识] + 状态：SUCCESS 成功 / FAILED 失败 / DEGRADED 降级仅保留统计 + 生成时间 |

### C.3.2 接口结构

| 编号 | 数据结构 | 组成 |
| --- | --- | --- |
| IS-01 | 注册请求 = 登录用户名 + 登录口令 + [昵称] + [性别] + [出生日期] + [身高] |
| IS-02 | 登录请求 = 登录用户名 + 登录口令 |
| IS-03 | 登录响应 = 访问令牌 + 令牌类型 + 有效期 + 用户概要 |
| IS-04 | 统一响应 = 状态码 + 提示信息 + 数据 + 服务器时间 + 链路标识 |
| IS-05 | 分页数据 = {列表项} + 页码 + 每页条数 + 总记录数 |
| IS-06 | 计划提交 = 计划日期 + [计划标题] + [备注] + {计划动作} |
| IS-07 | 计划动作 = 动作ID + 目标组数 + 目标次数 + [目标重量] + [排序号] |
| IS-08 | 训练记录提交 = [计划ID] + 实际训练时间 + [备注] + {训练组} |
| IS-09 | 训练组 = 动作ID + [组序号] + [实际重量] + 实际次数 |
| IS-10 | 饮食记录提交 = 记录日期 + 餐次 + 食物ID + 摄入克重 |
| IS-11 | 营养快照 = 本项能量 + 本项蛋白质 + 本项碳水化合物 + 本项脂肪 + [数据来源] |
| IS-12 | 校验错误 = {字段路径 + 规则代号 + 提示} |
| IS-13 | 分析摘要 = 分析区间 + 有效天数 + 训练统计 + 营养统计 + 体重统计 + 缺失说明 |
| IS-14 | 训练统计 = 计划数 + 完成数 + 完成率 + 临时训练次数 |
| IS-15 | 营养统计 = {日摄入} + 均值 + 目标差值 |
| IS-16 | 体重统计 = {日体重} + 首末值 + 变化量 + 七日平均 + 有效天数 |
| IS-17 | 分析报告 = 报告ID + 分析区间 + 分析文本 + 输入摘要 + 模型名称 + 模型版本 + 状态 + 生成时间 |

说明：[] 表示可选元素，{} 表示重复元素。IS-13 至 IS-16 为写入 ai_report.summary_json 的结构，服务端在调用模型前生成，用于事后核对模型输出中的数值。

## C.4 数据存储

| 编号 | 数据存储 | 物理表 | 关键字 | 组成 | 关联加工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 用户账户 | user_account | id（唯一键：username） | DS-01 用户账户记录 | P1 |
| D2 | 每日目标 | daily_goal | id（唯一键：user_id） | DS-02 每日目标记录 | P1 |
| D3 | 动作库 | exercise | id | DS-03 动作库记录 | P2 |
| D4 | 食物库 | food | id | DS-04 食物库记录 | P3 |
| D5 | 训练计划 | training_plan | id | DS-05 训练计划记录 | P2 |
| D6 | 计划动作 | plan_item | id | DS-06 计划动作记录 | P2 |
| D7 | 训练记录 | workout_log | id | DS-07 训练记录记录 | P2 |
| D8 | 训练组明细 | workout_set | id | DS-08 训练组明细记录 | P2 |
| D9 | 饮食记录 | diet_record | id | DS-09 饮食记录记录 | P3 |
| D10 | 体重记录 | body_record | id（唯一键：user_id） | DS-10 体重记录记录 | P4 |
| D11 | AI 分析授权 | ai_consent | id | DS-11 AI 分析授权记录 | P6 |
| D12 | AI 分析报告 | ai_report | id | DS-12 AI 分析报告记录 | P6 |

说明：关键字为主键；括号内为业务唯一键，用于防止重复记录（如同一用户同一生效日期的目标、同一用户同一天的体重）。所有私有数据存储均含 user_id 归属键，加工的读写操作以当前登录用户身份为前置条件。

## C.5 加工说明

加工说明给出每个加工的输入、输出与处理逻辑。编号与附录 B 一致，P6 的子加工单列。

| 编号 | 加工名称 | 输入 | 输出 | 处理逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | FTDMS | F1、F3、F6 | F2、F4、F5 | 系统整体，仅在顶层图中出现；内部逻辑由 P1–P6 分解说明 |
| P1 | 账户与目标管理 | F7、F19、F22、F23 | F8、F19、F22、F23 | 注册与登录鉴权、资料与口令维护、按生效日期维护每日目标；统一拦截越权访问 |
| P2 | 训练管理 | F9、F20、F24–F28 | F10、F24–F28、F34 | 维护动作库、训练计划与计划动作；记录实际训练与每组明细；计划与记录解耦，支持临时训练 |
| P3 | 饮食管理 | F11、F21、F29、F30 | F12、F29、F30、F35 | 维护食物库（每 100 g 营养值与来源）；按「每 100 g 值 × 克重 ÷ 100」计算并固化营养快照 |
| P4 | 身体数据管理 | F13、F31 | F14、F31、F36 | 按日期记录体重，同一用户同日唯一；重复提交为更新；缺失日期不生成记录 |
| P5 | 统计与分析 | F15、F34–F36 | F16、F37 | 按区间聚合训练完成率、每日摄入与体重趋势；缺失日显示未记录并给出有效天数，不以零值参与计算 |
| P6 | AI 健身分析 | F17、F32、F33、F37 | F18、F32、F33、F38 | 校验授权后汇总数据、生成摘要、调用模型、核对输出并入库；由 P6.1–P6.5 分解 |
| P6.1 | 授权校验 | F40、F41 | F42 | 校验当前用户是否存在有效授权（status=GRANTED 且未撤回）；无效则拒绝并提示先授权 |
| P6.2 | 数据汇总 | F42–F46 | F47 | 按区间读取四类记录，仅取本人数据；统计有效记录天数，生成缺失日期清单 |
| P6.3 | 统计值计算与摘要生成 | F47 | F48 | 先按确定规则算出训练完成率、日均摄入与目标差值、体重变化与七日平均，再组装为 JSON 摘要 |
| P6.4 | 模型调用 | F48 | F49、F50 | 以固定提示模板与摘要调用本地模型，限制输入输出长度并设置超时；超时或失败转降级 |
| P6.5 | 输出核对与入库 | F50、F51 | F52、F53 | 核对模型输出中的数值与摘要是否一致，不一致不作为确定结论；通过后写入报告并返回 |

## C.6 数据完整性约束

| 编号 | 数据存储 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| IC-01 | user_account | 主键 id；唯一键 uk_user_username(username)；索引 idx_user_status(status) |
| IC-02 | daily_goal | 主键 id；唯一键 uk_goal_user_date(user_id、effective_date)；索引 idx_goal_date(effective_date) |
| IC-03 | exercise | 主键 id；索引 idx_exercise_name(name)；索引 idx_exercise_public_status(is_public、status) |
| IC-04 | food | 主键 id；索引 idx_food_name(name)；索引 idx_food_public_status(is_public、status) |
| IC-05 | training_plan | 主键 id；索引 idx_plan_user_date(user_id、planned_date)；索引 idx_plan_user_status(user_id、status) |
| IC-06 | plan_item | 主键 id；索引 idx_item_plan(plan_id)；索引 idx_item_exercise(exercise_id) |
| IC-07 | workout_log | 主键 id；索引 idx_log_user_date(user_id、log_date)；索引 idx_log_plan(plan_id) |
| IC-08 | workout_set | 主键 id；索引 idx_set_log(log_id)；索引 idx_set_exercise(exercise_id) |
| IC-09 | diet_record | 主键 id；索引 idx_diet_user_date(user_id、record_date)；索引 idx_diet_food(food_id) |
| IC-10 | body_record | 主键 id；唯一键 uk_body_user_date(user_id、record_date) |
| IC-11 | ai_consent | 主键 id；索引 idx_consent_user_status(user_id、status) |
| IC-12 | ai_report | 主键 id；索引 idx_report_user_created(user_id、created_at)；索引 idx_report_period(user_id、period_start、period_end) |

业务级完整性约束（数据库外键未启用，由服务端保证）：

| 编号 | 约束 | 说明 | 违反时的处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| BC-01 | 数据归属 | 所有私有记录的 user_id 必须等于当前登录用户 | 返回 1004，不泄露资源是否存在 |
| BC-02 | 计划与记录解耦 | 修改或删除计划不得影响已产生的训练记录 | 记录中保留 plan_id 快照，计划取消不级联删除记录 |
| BC-03 | 目标生效唯一 | 同一用户同一 effective_date 仅一条目标 | 按唯一键覆盖写入，保留历史版本 |
| BC-04 | 体重同日唯一 | 同一用户同一 record_date 仅一条体重 | 按唯一键覆盖写入 |
| BC-05 | 营养快照不可变 | 食物库营养值修改不影响已产生的饮食记录 | 饮食记录保存 snapshot_* 字段 |
| BC-06 | 授权先于分析 | 无有效授权时不得生成报告 | 返回 5001 |
| BC-07 | 统计口径一致 | 缺失日期不补零，完成率分母剔除已取消计划 | 统计服务统一实现，接口与报告共用同一套计算 |

## C.7 正则表达式汇总与前后端实现差异

下表汇总全部校验规则的正则表达式、值域说明与落实位置。后端以 Java @Pattern（javax.validation）校验，前端以 JavaScript RegExp 预校验，两端须保持一致。

| 代号 | 正则表达式 | 值域说明 | 落实位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| R_ID | ^[1-9]\d{0,18}$ | 正整数主键，1–19 位 | 库表 + 接口 |
| R_USERNAME | ^[A-Za-z0-9_]{4,20}$ | 4–20 位字母、数字或下划线 | 接口层 |
| R_PASSWORD | ^(?=.[A-Za-z])(?=.\d)[\x21-\x7E]{8,32}$ | 8–32 位可见 ASCII，须含字母与数字 | 接口层 |
| R_NICKNAME | ^(?!\s)[\u4e00-\u9fa5A-Za-z0-9_\-·\s]{0,49}[^\s]$ | 1–50 字，允许中英文、数字、空格、下划线、连字符、间隔号，首尾非空白 | 接口层 |
| R_TEXT50 | ^(?!\s)[\u4e00-\u9fa5A-Za-z0-9_\-·\s]{0,49}[^\s]$ | 1–50 字，允许中英文、数字、空格与常用连接符，首尾非空白 | 接口层 |
| R_TEXT100 | ^(?!\s)[\u4e00-\u9fa5A-Za-z0-9_\-·（）()\s]{0,99}[^\s]$ | 1–100 字，允许中英文、数字、括号与空格，首尾非空白 | 接口层 |
| R_TEXT255 | ^(?!\s)[\u4e00-\u9fa5A-Za-z0-9_\-·（）()，。、：；/＋+%.\s]{0,254}[^\s]$ | 1–255 字，允许中英文、数字与常用标点，首尾非空白 | 接口层 |
| R_NOTE | ^$&#124;^(?!\s)[\s\S]{0,499}[^\s]$ | 0–500 字，可为空，非空时首尾非空白 | 接口层 |
| R_DATE | ^\d{4}-(0[1-9]&#124;1[0-2])-(0[1-9]&#124;[12]\d&#124;3[01])$ | yyyy-MM-dd，真实日期，按 Asia/Shanghai 归属 | 库表 + 接口 |
| R_RECENTDATE | ^\d{4}-(0[1-9]&#124;1[0-2])-(0[1-9]&#124;[12]\d&#124;3[01])$ | yyyy-MM-dd，取值区间 [今天−365, 今天+7] | 接口层 |
| R_DATETIME | ^\d{4}-(0[1-9]&#124;1[0-2])-(0[1-9]&#124;[12]\d&#124;3[01]) ([01]\d&#124;2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d$ | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 库表 + 接口 |
| R_BIRTHDATE | ^\d{4}-(0[1-9]&#124;1[0-2])-(0[1-9]&#124;[12]\d&#124;3[01])$ | yyyy-MM-dd，不得晚于当天 | 接口层 |
| R_ROLE | ^(USER&#124;ADMIN)$ | USER / ADMIN | 库表 + 接口 |
| R_GENDER | ^(MALE&#124;FEMALE&#124;UNKNOWN)$ | MALE / FEMALE / UNKNOWN | 接口层 |
| R_ACCSTATUS | ^(ACTIVE&#124;DISABLED)$ | ACTIVE / DISABLED | 库表 + 接口 |
| R_PLANSTATUS | ^(PLANNED&#124;COMPLETED&#124;CANCELLED)$ | PLANNED / COMPLETED / CANCELLED | 库表 + 接口 |
| R_MEAL | ^(BREAKFAST&#124;LUNCH&#124;DINNER&#124;SNACK)$ | BREAKFAST / LUNCH / DINNER / SNACK | 库表 + 接口 |
| R_FOODSTATE | ^(RAW&#124;COOKED&#124;BRAND)$ | RAW / COOKED / BRAND | 库表 + 接口 |
| R_CONSENT | ^(GRANTED&#124;REVOKED)$ | GRANTED / REVOKED | 库表 + 接口 |
| R_REPORTSTATUS | ^(SUCCESS&#124;FAILED&#124;DEGRADED)$ | SUCCESS / FAILED / DEGRADED | 库表 + 接口 |
| R_SCOPE | ^BODY_DIET_TRAINING_(7&#124;30)D$ | BODY_DIET_TRAINING_7D / _30D | 库表 + 接口 |
| R_HEIGHT | ^\d{3}(\.\d{1,2})?$ | 100–250 cm，≤2 位小数 | 接口层 |
| R_WEIGHT | ^\d{2,3}(\.\d{1,2})?$ | 20–300 kg，≤2 位小数 | 接口层 |
| R_SETWEIGHT | ^\d{1,3}(\.\d{1,2})?$ | 0–500 kg，≤2 位小数 | 接口层 |
| R_GRAMS | ^\d{1,4}(\.\d{1,2})?$ | 1–2000 g，≤2 位小数 | 接口层 |
| R_KCAL | ^\d{3,4}(\.\d{1,2})?$ | 500–6000 kcal，≤2 位小数 | 接口层 |
| R_MACRO | ^\d{1,4}(\.\d{1,2})?$ | 0–1000 g，≤2 位小数 | 接口层 |
| R_PER100 | ^\d{1,4}(\.\d{1,2})?$ | 0–9999，≤2 位小数 | 接口层 |
| R_SNAPSHOT | ^\d{1,6}(\.\d{1,2})?$ | 0–99999.99，≤2 位小数 | 服务端生成 |
| R_SETS | ^\d{1,2}$ | 1–20 组 | 接口层 |
| R_REPS | ^\d{1,3}$ | 1–100 次 | 接口层 |
| R_ORDER | ^\d{1,3}$ | 0–999 | 接口层 |
| R_BOOL01 | ^[01]$ | 0 或 1 | 接口层 |
| R_PAGE | ^\d{1,4}$ | ≥1 | 接口层 |
| R_SIZE | ^\d{1,3}$ | 1–100 | 接口层 |
| R_PERIOD | ^(7&#124;30)$ | 7 或 30 | 接口层 |
| R_JSON | ^\s\{[\s\S]\}\s*$ | 合法 JSON 对象文本 | 服务端生成 |
| R_CONTENT | ^[\s\S]{0,8000}$ | 0–8000 字（服务端限制生成长度） | 服务端生成 |
| R_HASH | ^\$2[aby]\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}$ | BCrypt 散列串 | 服务端生成 |

前后端实现差异与注意事项：

- 十六进制转义写法不同：Java 与 PCRE 中 \x21-\x7E 表示可打印 ASCII 区间，JavaScript 不支持 \x 在字符类中的这一写法，需写作 \u0021-\u007E；本文档统一以 PCRE 形式给出，前端实现时按此替换。

- Unicode 汉字区间：\u4e00-\u9fa5 在 Java 与 JavaScript 中含义一致；如需扩展到生僻字与扩展 B 区，建议改用 \p{IsHan}（Java 需开启 UNICODE_CHARACTER_CLASS，JavaScript 需 u 标志）。

- 长度计数口径：. 与 {n,m} 在 JavaScript（无 u 标志）中按 UTF-16 码元计数，汉字仍计 1，但 emoji 等增补平面字符计 2；Java 的 String.length() 同样按码元计数。对昵称、备注等自由文本，建议两端均以码点计数并在服务端做二次截断。

- 前后端分工：前端校验用于即时提示，不构成安全边界；所有规则必须在服务端基于同一套正则复核，且校验失败统一返回 code=1001 与字段级错误列表。

- 未落到数据库列的规则：R_PASSWORD（口令复杂度）、R_GRAMS（克重上限）、R_KCAL 与 R_MACRO（目标区间）在列类型上只能表达精度、无法表达区间，须由服务端在写入前校验；R_HASH 为落库后的散列形态，不接收外部输入。