可行性分析（研究）报告

（FAR）

健身训练与饮食管理系统（FTDMS）

依据 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》第 7.1 条编制

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 可行性分析（研究）报告（Feasibility Analysis Report，FAR） |
| 适用系统 | 健身训练与饮食管理系统（Fitness Training and Diet Management System，FTDMS） |
| 所属项目 | 基于SpringBoot+Vue的健身训练与饮食管理移动应用设计与实现 |
| 项目编号 | G13-FTDMS-2026 |
| 文档标识号 | G13-FTDMS-FAR-2026 |
| 版本号 / 发行号 | V1.3 / 第 4 次发行 |
| 编制单位 | 软件工程课程 G13 小组 |
| 编制人 | 方文锦 |
| 参与人 | 陈智杰 |
| 编制日期 | 2026-10-18 |
| 密级 | 内部公开（课程作业文档） |
| 页数 | 见目次（以实际排版为准） |

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-18 | 初版编制。依据项目介绍说明书（V1.0/2026-09-27）、第一阶段需求与技术方案说明书（V1.0/2026-10-11）与软件开发计划（V1.1/2026-10-16），对 FTDMS 项目进行技术可行性论证 |
| V1.1 | 2026-10-21 | 追加附录 A 系统流程图、附录 B 数据流图（0 层、第一层与 AI 分析专项第二层）、附录 C 数据字典（数据元素、数据结构、数据存储、加工、完整性约束与正则表达式汇总）；正文第 5.1 条补充与附录的交叉引用。 |
| V1.2 | 2026-10-23 | 新增附录 C 系统流程图、附录 D 数据流图、附录 E 数据字典；替换早期重复附录并统一编号；字段校验规则与《FTDMS 接口文档》对齐 |
| V1.3 | 2026-10-23 | 更新目录：将附录 C、D、E 及其小节纳入目录，修正附录标题未套用标题样式导致目录缺失的问题；正文与附录 C—E 内容未变。 |
| V1.4 | 2026-10-30 | 统一跨文档口径：接口数量按现行《接口文档》V1.1 计为 43 个；第 6.1 条改为含人工成本与设备折旧的全成本口径，并与 SDP 10.3 一致；7.3 条风险登记（R1–R10）并入 SDP 第 11 章；排期统一为 14 周 / 94 天；修正「动处方式」笔误。 |

目次

1 引言	6

1.1 标识	6

1.2 背景	6

1.3 项目概述	7

1.4 文档概述	7

2 引用文件	7

3 可行性分析的前提	8

3.1 项目的要求	8

3.2 项目的目标	9

3.3 项目的环境、条件、假定和限制	9

3.4 进行可行性分析的方法	10

4 可选的方案	11

4.1 原有方案的优缺点、局限性及存在的问题	11

4.2 可重用的系统，与要求之间的差距	11

4.3 可选择的系统方案 1	12

4.4 可选择的系统方案 2	12

4.5 可选择的系统方案 3	13

4.6 选择最终方案的准则	13

5 所建议的系统	14

5.1 对所建议的系统的说明	14

5.2 数据流程和处理流程	14

5.3 与原系统的比较	15

5.4 影响（或要求）	15

5.5 局限性	16

6 经济可行性（成本—效益分析）	16

6.1 投资	16

6.2 预期的经济效益	17

6.3 市场预测	17

7 技术可行性（技术风险评价）	17

7.1 评价对象与判定方式	17

7.2 关键技术逐项评价	17

7.3 技术风险识别与评价	19

7.4 技术验证（Spike）计划	20

7.5 技术可行性评价结论	20

8 法律可行性	21

8.1 开源许可合规	21

8.2 个人信息保护合规	21

8.3 生成式人工智能相关合规	21

8.4 其他法律事项	21

9 用户使用可行性	22

10 其他与项目有关的问题	22

11 注解	22

11.1 术语和定义	22

11.2 缩略语	23

附录 A 候选方案加权评分明细	24

附录 B 技术验证（Spike）检查单	24

附录 C 系统流程图	26

C.1 说明	26

C.2 层次组成与职责	27

C.3 三条关键处理路径	27

附录 D 数据流图	27

D.1 图例与编号规则	27

D.2 第 0 层数据流图（上下文图）	28

D.3 第 1 层数据流图	29

D.4 AI 分析第 2 层数据流图	33

附录 E 数据字典	34

E.1 记法与约定	34

E.2 数据元素	34

E.3 数据结构	40

E.4 数据存储	41

E.5 正则校验的实现注意	41

1 引言

1.1 标识

| 标识项 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 健身训练与饮食管理系统 |
| 软件简称 | FTDMS |
| 软件标识符 | FTDMS-V1.0 |
| 软件版本号 | 1.0.0 |
| 所属项目 | 基于SpringBoot+Vue的健身训练与饮食管理移动应用设计与实现 |
| 项目编号 | G13-FTDMS-2026 |
| 文档标识号 | G13-FTDMS-FAR-2026 |
| 文档版本号 / 发行号 | V1.4 / 第 5 次发行 |
| 缩略词语 | FAR（可行性分析（研究）报告）、FTDMS（健身训练与饮食管理系统）、SDP（软件开发计划）、APK（Android 安装包）、CSCI（计算机软件配置项）、FR（功能需求）、NFR（非功能需求） |
| 适用阶段 | 可行性论证；结论用于支持需求分析、设计、实现、测试与移交的决策 |
| 密级 | 内部公开（课程作业文档） |

1.2 背景

本项目为软件工程课程设计课题，由软件工程课程 G13 小组提出并实施，课程组（指导教师）为需方。提出背景是：在日常健身场景中，训练动作、组数、饮食重量与体重往往分散记录在不同位置，用户难以快速回答“本周完成了多少次训练”“当天摄入了多少能量”“近期体重如何变化”，也难以结合这些信息判断计划执行情况。

提出者的要求为：交付一款最终运行在 Android 手机上的健身训练与饮食管理 App，沿用 SpringBoot 与 Vue 前后端分离架构，保留训练计划、训练记录、饮食摄入、体重变化与统计功能，并新增经用户授权的一键 AI 健身分析。实现环境为：Vue 3 页面经 Capacitor 封装为 Android App，通过 HTTPS 调用 SpringBoot 的 JSON 接口，AI 模型在服务端本地部署，手机端不直接连接数据库或模型服务。

主要限制条件为：小组仅 2 人且需兼顾其他课程，按每人每周约 10 人时的有效投入估算；项目周期 2026-09-28 至 2026-12-30，共 94 天、14 个周次，其中 2026-12-02 为最初成品硬性节点，期末答辩时间由课程组统一安排且不可调整；无外部投资与采购预算；AI 模型运行依赖本地或课程演示服务器，无 GPU 专用资源。

| 项目关系方 | 机构 / 人员 |
| --- | --- |
| 提出者 / 需方 | 软件工程课程组 / 指导教师 |
| 开发方 | 软件工程课程 G13 小组（方文锦、陈智杰） |
| 用户 | 有日常健身与饮食记录需求的个人用户；管理员用于基础数据与账户维护 |
| 支持机构 | 学校计算机实验室（提供开发与测试环境） |
| 投资方 | 无（课程项目，无外部投资） |

1.3 项目概述

FTDMS 面向有日常健身与饮食记录需求的个人用户，交付一款运行在 Android 手机上的健身训练与饮食管理 App，用于支持用户完成“制定计划、记录执行、查看统计、分析情况、调整安排”的使用过程。

系统一般特性：手机端交互；前后端分离；数据按用户隔离；食物营养按每 100g 标注来源换算；AI 分析需显式授权且可撤回，报告可删除。系统定位为个人记录与管理工具，食物营养数据结果属于估算，AI 分析仅提供一般性健身与饮食参考，不作疾病诊断或治疗建议。

本项目为新建开发，无既往运行与维护历史；项目处于软件生存周期的起始阶段，此前已完成可行性确认与需求规格说明（第一阶段），本报告的论证范围覆盖需求分析收尾、设计、实现、测试与移交。

| 项目角色 | 机构 / 人员 | 职责要点 |
| --- | --- | --- |
| 投资方 | 无（课程项目，无外部投资） | — |
| 需方 | 软件工程课程组 / 指导教师 | 提出要求、组织验收与答辩 |
| 用户 | 有日常健身与饮食记录需求的个人用户 | 仅访问本人私有数据 |
| 开发方 | 软件工程课程 G13 小组（方文锦、陈智杰） | 需求分析、设计、实现、测试与移交 |
| 支持机构 | 学校计算机实验室 | 提供开发与测试环境 |

| 运行现场 | 说明 |
| --- | --- |
| 当前运行现场 | 开发期：本机 localhost（后端 8080、前端 5173）与 Android 真机调试环境 |
| 计划运行现场 | 交付期：Android 手机（真机安装 APK）；后端与数据库部署于课程演示服务器 |

有关文档：项目介绍说明书（AI 与移动 App 修订版）、第一阶段需求与技术方案说明书、软件开发计划（SDP）、数据库建表脚本 schema.sql、接口文档（初稿）、手机端线框原型 prototype.html。

1.4 文档概述

本文档依据 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》第 7.1 条编制，用于向需方（课程组 / 指导教师）提供项目决策依据，说明项目的要求、目标、环境与限制，提出可选方案并从技术、经济、法律与用户使用等方面进行可行性分析；本文档亦可作为项目建议书的基础。

本文档第 3 章给出可行性分析的前提，第 4 章给出可选方案与选择准则，第 5 章说明所建议的系统及其影响，第 6 章进行经济可行性（成本—效益）分析，第 7 章进行技术可行性（技术风险）评价，第 8 章进行法律可行性分析，第 9 章进行用户使用可行性分析，第 10 章给出其他与项目有关的问题，第 11 章为注解，附录给出评分明细与验证检查单。

保密性与私密性要求：本文档密级为「内部公开」，属课程作业文档，不含商业秘密与个人敏感数据；文档中出现的口令、密钥一律以占位符表示，真实配置不纳入版本控制；系统设计上 AI 分析只发送分析所需字段，不传送姓名、手机号等身份信息，授权可撤回、报告可删除。

2 引用文件

| 编号 | 文件名称 | 版本 / 日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范 | 2006-07-01 实施 | 国家标准全文公开系统 |
| [2] | GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语 | 2006 | 国家标准全文公开系统 |
| [3] | 中华人民共和国个人信息保护法 | 2021 | 全国人民代表大会常务委员会 |
| [4] | 生成式人工智能服务管理暂行办法 | 2023 | 国家网信办等七部门 |
| [5] | 项目介绍说明书（AI 与移动 App 修订版） | V1.0 / 2026-09-27 | G13 小组编制 |
| [6] | 第一阶段需求与技术方案说明书 | V1.0 / 2026-10-11 | G13 小组编制 |
| [7] | 软件开发计划（SDP） | V1.2 / 2026-10-30 | G13 小组编制 |
| [8] | 数据库建表脚本 schema.sql | V1.0 / 2026-10-11 | G13 小组编制（仓库 docs/02-设计） |
| [9] | 手机端线框原型 prototype.html | V1.0 / 2026-10-11 | G13 小组编制（仓库 docs/01-需求） |
| [10] | Spring Boot Reference Documentation | 3.3.x | docs.spring.io |
| [11] | Vue 3 官方文档 | 3.5.x | cn.vuejs.org |
| [12] | MySQL 8.4 Reference Manual | 8.4 | dev.mysql.com |
| [13] | Apache ECharts Handbook | 5.5.x | echarts.apache.org |
| [14] | Capacitor Documentation | 7.x | capacitorjs.com |
| [15] | Qwen3-4B-Instruct-2507 Model Card | 2025 | huggingface.co/Qwen（Apache-2.0） |
| [16] | Ollama Chat API Documentation | — | docs.ollama.com |

食物营养数据在实际录入时另行登记包装标签或数据来源，不以软件技术资料作为营养数据依据；[15] 在使用前须核对模型版本与 Apache-2.0 许可并留档。

3 可行性分析的前提

3.1 项目的要求

（1）功能要求：实现账户与目标、训练管理、饮食管理、身体数据、统计分析、后台管理、AI 健身分析与移动端 App 八个模块，共 32 项功能需求，详见 [6]。

| 模块 | 功能要求摘要 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| 账户与目标 | 注册登录、个人资料、每日能量及营养目标设置 | 登录有效，修改后重新查询一致 |
| 训练管理 | 创建日期计划、选择动作、记录每组重量与次数、完成打卡 | 完成与未完成状态明确，历史可查询 |
| 饮食管理 | 搜索食物、按餐次录入克重、汇总能量及三大营养素 | 新增、修改、删除后汇总同步更新 |
| 身体数据 | 按日期记录体重，展示区间变化 | 同日体重按统一规则更新 |
| 统计分析 | 训练完成率、每日摄入、体重趋势 | 可切换时间范围，缺失记录不冒充零值 |
| 后台管理 | 动作与公共食物维护、来源标注、账户状态管理 | 普通用户无法调用管理接口 |
| AI 健身分析 | 授权后自动读取本人指定时间段数据并一键生成分析报告 | 不需重新填写已有数据；显示统计口径、数据不足提示与生成时间；只分析本人 |
| 移动端 App | 手机屏幕、触控与网络状态适配；Vue 页面经 Capacitor 封装为 Android App | 可安装和登录；记录、图表与分析流程可在手机上完成 |

（2）非功能要求：满足 [6] 中规定的 12 项非功能需求（性能、安全性、易用性、兼容性、可靠性等方面），具体量化指标以 [6] 为准；本报告不对未量化指标设定数值，相关基线在第 7.4 条技术验证中测定后补充。

（3）数据与接口要求：12 张数据表（含 ai_consent 与 ai_report）、43 个接口（现行清单见《接口文档》V1.1；M1 基线初稿为 35 个）、6 类业务规则、11 个页面线框；接口、表结构与统计口径发生变更时，必须在同一 Pull Request 内同步更新对应文档。

（4）输入与输出要求：输入为手机端表单数据（日期、动作、组数 / 重量 / 次数、食物与克重、体重、目标值）；输出为汇总数值、趋势图表与 AI 分析报告（结构化摘要 JSON 与分析文本），报告需标明分析区间、有效记录天数与生成时间。

（5）处理流程与数据流程：见本标准第 5.2 条。

（6）安全与保密要求：接口走 HTTPS；登录鉴权与用户归属校验在后端完成；私有记录、授权及报告均按 user_id 归属；AI 分析只发送分析所需字段；授权可撤回、报告可删除；真实配置与密钥不纳入版本控制。

（7）与本系统相连接的其他系统：MySQL 数据库、服务端 Ollama 模型服务（仅由后端调用）。

（8）完成期限：2026-12-02 交付最初成品（M5）；2026-12-20 完成测试验收（M6）；2026-12-30 最后交付（M7）。

3.2 项目的目标

| 编号 | 目标 | 度量方式 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 按统一日期与用户身份关联训练、饮食与体重记录，消除分散记录 | 三类记录均可按 user_id 与日期查询与汇总 |
| T2 | 支持“制定计划—记录执行—查看统计—分析情况—调整安排”的完整使用过程 | 8 个模块、32 项功能需求通过验收 |
| T3 | 一键生成 AI 分析报告，已有数据无需重复输入 | 分析页无需用户再次填写已有数据即可生成报告 |
| T4 | 交付可在 Android 真机安装与使用的应用程序 | APK 安装、登录、记录、图表与分析流程在真机完成 |
| T5 | 提高记录与分析效率，减少人工整理与换算工作量 | 营养换算、完成率、七日平均由系统按确定规则计算，替代人工核算 |
| T6 | 改进管理信息服务：统计口径明确、缺失记录如实呈现 | 缺失日期显示“未记录”，不按零摄入或零训练推断；显示有效天数 |
| T7 | 在 2 人、94 天约束内完成全过程工程实践 | 按 SDP 周度进度表核对 M1—M7 里程碑交付物 |

3.3 项目的环境、条件、假定和限制

（1）开发环境：

| 类别 | 环境要求 |
| --- | --- |
| 开发设备 | 小组成员自有计算机 2 台（可运行后端、前端与 Android 构建）；Android 真机用于调试 |
| 后端 | JDK 21（Java 21）、Maven、Spring Boot 3.3.x |
| 前端 | Node.js、Vite、Vue 3.5、Axios、Vue Router、Apache ECharts 5.5 |
| 移动端构建 | Android Studio、Android SDK、Gradle、Capacitor CLI 7.x |
| 数据库 | MySQL 8.4（开发期本机 localhost） |
| AI 服务 | Ollama 服务端 + Qwen3-4B-Instruct-2507 模型文件 |
| 协作与构建 | Git、GitHub、Maven、Vite |

（2）运行与部署环境：

| 类别 | 环境要求 |
| --- | --- |
| 移动端 | Android 手机，可安装 APK，可经网络访问后端；屏幕尺寸与触控适配由前端手机布局实现 |
| 服务端 | 课程演示服务器：部署 SpringBoot 可执行 JAR 与 MySQL 8.4 |
| AI 服务 | 服务端本地或演示服务器部署 Ollama 与 Qwen3-4B-Instruct-2507，无 GPU 专用资源 |
| 网络与安全 | 接口走 HTTPS；手机端不直接连接数据库或模型服务 |

（3）条件、假定与限制：

| 编号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 人力 | 小组仅 2 人且需兼顾其他课程，按每人每周约 10 人时的有效投入估算，全周期约 280 人时；无人可供调配 |
| C2 | 期限 | 2026-09-28 至 2026-12-30，共 94 天、14 个周次；2026-12-02 为最初成品硬性节点；期末答辩时间由课程组统一安排，构成不可调整的截止约束 |
| C3 | 经费 | 无外部投资与采购预算，全部采用开源技术与免费工具；硬件使用自有设备与学校实验室资源 |
| C4 | 算力 | AI 模型运行依赖本地或课程演示服务器算力，无 GPU 专用资源 |
| C5 | 范围 | 首版仅交付 Android 安装包；不纳入食物图片识别、穿戴设备接入、社交社区、自动处方式推荐 |
| C6 | 数据 | 食物营养采用标注来源的每 100g 数据，结果属于估算；需区分生重、熟重与品牌规格 |
| C7 | AI 边界 | AI 分析默认取最近 30 天、可切换 7 天；先按确定规则计算统计值再交模型解释；仅提供一般性健身与饮食参考，不作疾病诊断或治疗建议 |
| C8 | 网络 | 演示环境需 HTTPS 可用；真机需可访问后端服务 |
| C9 | 假定 | 学校实验室可提供开发与测试环境；小组成员自有设备可用于开发与真机调试 |
| C10 | 假定 | 开源组件与模型在计划期内可正常获取，许可条款不发生变化，版本按技术版本锁定表执行 |
| C11 | 限制 | 需方（课程组）对文档规范、验收方式与答辩安排具有最终解释权 |

3.4 进行可行性分析的方法

本报告采用下列方法进行可行性分析：

（1）需求—技术映射核查：将 32 项功能需求与 12 项非功能需求逐项映射到技术组件，识别是否存在技术空白；

（2）技术成熟度与可得性核查：依据技术版本锁定表、官方文档与许可条款，核查组件版本、稳定性与获取途径；

（3）团队技术能力矩阵评估：由 2 名成员对各技术项按 5 分制评估掌握度，识别能力短板；

（4）候选方案加权评分：按 4.6 条的准则与权重对三个候选方案评分，明细见附录 A；

（5）技术风险评价：采用“发生概率 × 影响程度”矩阵识别与分级技术风险，并指定责任人与验证时点；

（6）技术验证（Spike）：对 AI 推理性能、移动端打包、跨账号隔离等关键不确定性安排最小化验证；

（7）标准与法规比对：与 GB/T 8567—2006、《个人信息保护法》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》比对。

评价尺度如下：

| 编号 | 评价尺度 | 判定基准 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 功能符合度 | 全部需求项均可由现有技术组件实现，无技术空白 |
| S2 | 技术成熟度 | 采用稳定发布版本、文档齐全、社区活跃 |
| S3 | 团队掌握度 | 5 分制评分不低于 3 分，低于 3 分者需安排技术验证或学习缓冲 |
| S4 | 期限可达性 | 关键路径在技术验证通过后仍保留不少于 1 周缓冲 |
| S5 | 成本 | 不产生新增货币支出（课程项目零预算） |
| S6 | 合规性 | 开源许可明确并留档；个人信息处理符合最小必要与知情同意 |
| S7 | 风险可控性 | 不存在未缓解的“高”级技术风险 |

4 可选的方案

4.1 原有方案的优缺点、局限性及存在的问题

原有方案指当前被改进对象所采用的方式：训练动作与组数、饮食重量、体重分别记录于不同位置（纸笔、备忘录、通用笔记或多个通用应用），人工进行换算与回顾。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优点 | 零开发成本；无需安装与注册；上手无门槛；可离线使用；记录形式灵活 |
| 局限性 | （1）记录分散，无法按统一日期与用户身份关联训练、饮食与体重数据；（2）难以快速回答“本周完成了多少次训练”“当天摄入了多少能量”“近期体重如何变化”；（3）无法结合训练与营养信息判断计划执行情况；（4）缺少统一的营养换算口径，生熟重与品牌规格混用易导致汇总失真；（5）若改用通用应用做分析，需将已有数据重复手动录入；（6）通用应用多为联网服务，个人身体数据的外传范围不可控 |
| 存在的问题 | 数据孤岛导致计划执行判断依赖记忆与人工估算；统计口径随人而异，历史数据不可追溯；缺少授权与删除机制，数据控制权不足 |

4.2 可重用的系统，与要求之间的差距

本项目不自行开发基础框架，全部重用成熟开源组件与既有环境。可重用系统与项目要求之间的差距如下：

| 可重用组件 / 系统 | 版本 | 许可 | 可复用的能力 | 与要求之间的差距 | 需要弥补的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spring Boot | 3.3.x | Apache-2.0 | Web 接口、配置管理、参数校验、可执行 JAR 打包 | 业务规则与统计口径需自行实现 | 按 6 类业务规则实现服务层；接口与统一返回结构 |
| Spring Security | 随 Spring Boot | Apache-2.0 | 认证与授权框架、密码加密 | 跨账号越权防护（user_id 归属校验）不在框架默认能力内 | 后端统一归属校验；管理接口单独鉴权；专项隔离用例 |
| Spring Data JPA | 随 Spring Boot | Apache-2.0 | 数据映射、事务与基础查询 | 多表统计查询与区间聚合需自定义查询 | 自定义 JPQL / 原生 SQL；联合索引与事务边界设计 |
| MySQL | 8.4 | GPLv2（社区版） | 关系型存储、事务、索引 | 12 张业务表结构与约束需自行设计 | 建表脚本与索引；按日期联合索引 |
| Vue 3 + Vue Router + Axios | 3.5.x | MIT | 页面组件、路由、接口调用 | 手机屏幕与触控适配需自行调整 | 手机端布局改造；网络状态与错误提示 |
| Apache ECharts | 5.5.x | Apache-2.0 | 折线 / 柱状 / 饼图渲染 | 缺失值不补零、有效天数展示需自行处理 | 数据预处理：缺失显示“未记录”，显示有效天数 |
| Capacitor | 7.x | MIT | 将 Web 资源封装为 Android 工程并打包 APK | 真机调试、WebView 兼容、HTTPS 与网络访问需验证 | 技术验证 S2；预留缓冲与 Web 访问兜底 |
| Ollama + Qwen3-4B-Instruct-2507 | — | MIT / Apache-2.0 | 服务端本地文本生成能力 | 无 GPU；输出需与事实一致；需控制输入输出长度 | 技术验证 S1；固定提示模板与 JSON 摘要；输出核对与降级预案 |
| Git / GitHub / Maven / Vite | — | Apache-2.0、GPLv2 | 版本管理、依赖管理与构建 | 分支与合并规范需团队执行 | 配置管理途径与 PR 评审规则 |
| 学校计算机实验室 | — | — | 开发与测试环境、网络 | AI 推理算力仍受限 | 按 C4 约束控制模型输入规模 |

4.3 可选择的系统方案 1

方案名称：Vue 3 + Capacitor 封装 Android + SpringBoot 后端 + 服务端本地模型（推荐方案）。

方案说明：沿用现有 Vue 3 页面并进行手机适配，由 Capacitor 打包为 Android App（APK）；后端采用 SpringBoot 统一处理身份校验、业务规则、统计计算与 AI 请求，持久层使用 MySQL 8.4；AI 模型经 Ollama 在服务端本地部署，仅由后端调用，手机端不直接连接数据库或模型服务。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优点 | 复用已有前端资产，一套代码两端使用；技术栈与团队既有能力一致；模型本地部署，数据不出服务端，私密性好；全部开源，零采购成本 |
| 缺点 | Capacitor 打包与真机调试存在环境与兼容风险；WebView 渲染与原生体验存在差距；无 GPU 条件下模型推理延迟可能较高 |
| 主要风险 | 移动端打包阻塞（R2）、AI 推理延迟（R1）、跨账号隔离（R4） |
| 结论 | 推荐采用，并以第 7.4 条技术验证与第 7.3 条风险对策为附加条件 |

4.4 可选择的系统方案 2

方案名称：响应式 Web / PWA（不做原生封装）+ SpringBoot 后端 + 服务端本地模型。

方案说明：前端按手机屏幕做响应式适配，以浏览器或 PWA 方式访问，不构建 Android 安装包；后端与 AI 部分同方案 1。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优点 | 规避 Android 打包与真机调试风险；发布与更新成本低；开发工作量最小 |
| 缺点 | 不满足“可安装和登录”“Android 安装包”的验收依据；PWA 在系统集成与离线能力上受限；不符合课题“移动应用设计与实现”的交付要求 |
| 未推荐理由 | 功能符合度不满足移动端 App 验收项（验收依据：可安装和登录；记录、图表与分析流程可在手机上完成） |
| 保留用途 | 作为方案 1 遭遇打包阻塞时的演示兜底路径（R2 对策） |

4.5 可选择的系统方案 3

方案名称：原生 Android（Kotlin + Jetpack Compose + Room）+ SpringBoot 后端 + 云端大模型 API。

方案说明：移动端采用原生技术栈独立开发，本地使用 Room 存储以支持离线；AI 分析调用云端大模型服务接口。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优点 | 原生交互与性能体验最好；Room 可支持离线记录；云端模型算力充足 |
| 缺点 | 需重新学习 Kotlin 与 Compose，工作量显著增加；2 人 94 天内完成风险高；云端 API 产生费用并需数据出网，与零预算约束和私密性约束冲突 |
| 未推荐理由 | 团队技能与工期不匹配（C1、C2），且数据出网不满足私密性要求（C7、S6） |

4.6 选择最终方案的准则

按下列准则与权重对三个候选方案评分（5 分制，评分明细见附录 A）：

| 编号 | 准则 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 功能符合度 | 0.25 | 能否满足 32 项功能需求与移动端 App 验收依据 |
| C2 | 团队技能匹配 | 0.20 | 现有技术栈与 2 名成员能力的匹配程度 |
| C3 | 期限可达性 | 0.20 | 在 94 天与 12-02 硬节点约束下按期交付的能力 |
| C4 | 成本 | 0.10 | 是否产生新增货币支出 |
| C5 | 合规与私密性 | 0.15 | 开源许可明确、个人信息处理符合最小必要 |
| C6 | 风险可控性 | 0.10 | 技术风险数量、等级与可缓解程度 |

| 方案 | 功能符合度 | 团队技能 | 期限可达性 | 成本 | 合规与私密性 | 风险可控性 | 加权总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 1（Vue3 + Capacitor + 本地模型） | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.70 |
| 方案 2（响应式 Web / PWA） | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.35 |
| 方案 3（原生 Android + 云端 API） | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 |

注：加权总分 = Σ（准则评分 × 权重），满分为 5.00；计算明细见附录 A。

选择结论：推荐方案 1（加权总分 4.70）。方案 2 虽在期限与风险上占优，但功能符合度不满足移动端 App 验收依据；方案 3 在团队技能、工期与私密性上均不满足约束。采用方案 1 的附加条件为：完成第 7.4 条 S1、S2 技术验证，落实第 7.3 条风险对策，并保持首版范围守门。

5 所建议的系统

5.1 对所建议的系统的说明

所建议的系统为 FTDMS，采用前后端分离的分层架构，交付形态为 Android 安装包（APK）与后端服务程序。该系统的业务流程见附录 C 图 C-1，数据流分解见附录 D 图 D-1 至图 D-3，数据元素定义、存储结构与校验规则见附录 E。

| 层次 | 拟选技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | Vue 3、Vue Router、Axios、Capacitor | 手机页面、路由、接口调用与 Android 封装 |
| 图表层 | Apache ECharts 5.5 | 展示摄入、训练与体重趋势 |
| 业务层 | Spring Boot 3.3.x、Spring Security | 接口、鉴权、校验与业务计算 |
| 持久层 | Spring Data JPA、MySQL 8.4 | 数据映射、事务与查询 |
| AI 服务层 | Ollama、Qwen3-4B-Instruct-2507 | 服务端本地部署开源模型，基于事实摘要生成文字分析 |
| 移动端构建 | Android SDK、Capacitor CLI 7.x | 打包、安装与真机调试 |
| 协作与构建 | Git、GitHub、Maven、Vite | 版本管理、依赖管理与构建 |

功能模块与需求对应关系如下：

| 模块 | 拟实现功能 | 数据支撑 |
| --- | --- | --- |
| 账户与目标 | 注册登录、个人资料、每日能量及营养目标设置 | user_account、daily_goal |
| 训练管理 | 创建日期计划、选择动作、记录每组重量与次数、完成打卡 | training_plan、plan_item、workout_log、workout_set、exercise |
| 饮食管理 | 搜索食物、按餐次录入克重、汇总能量及三大营养素 | diet_record、food |
| 身体数据 | 按日期记录体重，展示区间变化 | body_record |
| 统计分析 | 训练完成率、每日摄入、体重趋势 | 以上记录表按 user_id 与日期聚合 |
| 后台管理 | 动作与公共食物维护、来源标注、账户状态管理 | exercise、food、user_account |
| AI 健身分析 | 授权后自动读取本人数据，一键生成分析报告 | ai_consent、ai_report 及上述记录表 |
| 移动端 App | 手机屏幕、触控与网络状态适配，Capacitor 封装 | 前端工程与 Android 构建配置 |

5.2 数据流程和处理流程

（1）主业务流程：

① 用户注册 / 登录（后端签发身份）→ ② 设置每日能量与营养目标 → ③ 创建训练计划、录入训练记录与每组数据 → ④ 按餐次搜索食物并录入克重 → ⑤ 按日期记录体重 → ⑥ 后端按确定规则计算汇总值与统计值 → ⑦ 前端以 ECharts 展示趋势图表 → ⑧ 用户首次进入 AI 分析页时确认授权范围 → ⑨ 点击“一键分析”：后端按 user_id 与分析区间取数 → 生成结构化摘要 → 调用服务端模型 → 生成报告并落库 → 前端展示 → ⑩ 用户可撤回授权或删除报告。

（2）AI 分析数据流：

| 步骤 | 处理内容 | 数据 / 产物 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校验授权状态（ai_consent：granted_at、revoked_at、scope） | 授权记录 | 后端 |
| 2 | 按 user_id 与分析区间（默认 30 天，可切换 7 天）读取训练、饮食、体重、目标数据 | 原始记录集 | 后端 |
| 3 | 按确定规则计算：训练计划数、完成数、实际训练次数、各日营养摄入与目标差异、体重记录与有效天数 | 统计值（确定结果） | 后端 |
| 4 | 生成 JSON 结构化摘要；缺失日期标注“未记录”，不按零推断 | summary_json | 后端 |
| 5 | 以固定提示模板调用 Ollama / Qwen3-4B，限制输入与输出长度 | 模型请求与响应 | AI 服务层 |
| 6 | 模型输出与原始摘要核对；不一致时不展示为确定结论 | 核对结果 | 后端 |
| 7 | 落库 ai_report（含 period_start、period_end、content、model_version、created_at） | 分析报告 | 后端 |
| 8 | 前端按“数据概况—训练执行—营养摄入—体重趋势—可采取的调整”展示，标明区间、有效天数与生成时间 | 报告页面 | 前端 |
| 9 | 用户撤回授权或删除报告 | 授权与报告状态变更 | 后端 |

说明：统计值由后端按确定规则计算，模型仅承担解释与组织文字的角色，不承担数值计算责任，以此降低模型输出与事实不一致的风险。

5.3 与原系统的比较

| 比较项 | 原有分散记录方式 | 所建议的系统 |
| --- | --- | --- |
| 数据关联性 | 训练、饮食、体重分散在不同位置，无法关联 | 按统一日期与 user_id 关联，可跨模块汇总 |
| 统计效率 | 人工核算，口径随人而异 | 系统按确定规则计算，口径写入文档并受用例保障 |
| 营养换算 | 生熟重与品牌规格混用，易失真 | 按每 100g 标注来源换算，记录保存营养快照 |
| 缺失数据处理 | 常按 0 处理或忽略 | 显示“未记录”，显示有效天数，不冒充零值 |
| 分析能力 | 依赖用户自行判断或重复录入到其他应用 | 授权后一键生成报告，无需重复输入 |
| 隐私控制 | 使用联网应用时数据外传范围不可控 | 模型服务端本地部署；只发送必要字段；授权可撤回、报告可删除 |
| 可追溯性 | 历史记录难以回溯 | 报告保存输入摘要、模型版本与生成时间，可追溯 |
| 成本 | 零货币成本，投入以人工整理与核算为主 | 全成本约 8,467 元（含人工成本 7,000 元与设备折旧），现金支出约 179 元 |

5.4 影响（或要求）

5.4.1 设备：需 Android 真机用于调试与验收；开发用计算机 2 台（小组成员自有）；课程演示服务器用于承载后端、数据库与模型服务。无新增设备采购。

5.4.2 软件：需 JDK 21、Node.js、Maven、Android Studio 与 Android SDK、Gradle、MySQL 8.4、Ollama 与 Qwen3-4B 模型文件、Git；全部为开源或免费版本，无商业软件采购。

5.4.3 运行：后端与数据库需在演示期持续可用；接口需走 HTTPS；需关注模型服务可用性并在不可用时保留原始统计、提示稍后重试；需备份数据并以模板文件管理配置与密钥。

5.4.4 开发：按 SDP 第 5、6 章的方法与标准实施；接口、表结构与统计口径变更须在同一 Pull Request 内同步更新文档；真实配置与密钥不入库；每周一次进度对齐形成迭代闭环。

5.4.5 环境：开发期为本机 localhost（后端 8080、前端 5173）与 Android 真机调试环境；交付期为 Android 手机真机安装 APK，后端与数据库部署于课程演示服务器。

5.4.6 经费：不产生新增采购支出；按全成本口径约 8,467 元（含人工成本 7,000 元、设备折旧 1,288 元），其中现金支出约 179 元，详见第 6.1 条。

5.5 局限性

（1）首版仅交付 Android 安装包，iOS 适配作为条件允许时的后续扩展；

（2）食物营养数据为估算值，精度取决于所录入食物的来源与生熟重、品牌规格标注；

（3）AI 分析仅提供一般性健身与饮食参考，不作疾病诊断或治疗建议，输出需与事实摘要核对；

（4）应用依赖网络与后端服务可用性，模型不可用或请求超时时保留原始统计并提示稍后重试；

（5）无 GPU 专用资源，4B 级模型在 CPU 环境下的推理存在延迟，需控制输入规模与生成长度；

（6）首版不纳入食物图片识别、穿戴设备接入、社交社区与自动处方式推荐；

（7）项目范围内不覆盖运行维护阶段的活动。

6 经济可行性（成本—效益分析）

6.1 投资

| 类别 | 项目 | 来源 / 说明 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本建设投资 | 开发用计算机 2 台（折旧） | 成员自有设备，按 6,000 元/台、3 年直线折旧、占用 94 天分摊 | 1,030 |
| 基本建设投资 | Android 真机 1 台（折旧） | 成员自有设备，按 2,000 元/台、2 年直线折旧、占用 94 天分摊 | 258 |
| 基本建设投资 | 开发与测试环境（场地、网络） | 学校计算机实验室提供，不单独计费 | 0 |
| 基本建设投资 | 课程演示服务器 | 课程组提供（部署后端、数据库与模型服务） | 0 |
| 软件与资料 | Spring Boot、Spring Security、Spring Data JPA | 开源（Apache-2.0） | 0 |
| 软件与资料 | Vue 3、Vue Router、Axios、Vite | 开源（MIT） | 0 |
| 软件与资料 | MySQL 8.4 社区版 | 开源（GPLv2），服务端使用不分发 | 0 |
| 软件与资料 | Apache ECharts 5.5 | 开源（Apache-2.0） | 0 |
| 软件与资料 | Capacitor 7、Android SDK、Gradle | 开源 / 免费授权 | 0 |
| 软件与资料 | Ollama、Qwen3-4B-Instruct-2507 | 开源（MIT / Apache-2.0） | 0 |
| 软件与资料 | 技术文档与标准 | 在线公开获取 | 0 |
| 其他一次性投资 | 文印与装订 | 文档打印、装订，成员自筹 | 120 |
| 非一次性投资 | 电费 | 2 台开发机 × 8 h/天 × 94 天 ≈ 98 kWh，0.6 元/kWh | 59 |
| 非一次性投资 | 云资源与算力 | 使用本地与课程演示服务器，无租用 | 0 |
| 非一次性投资 | 外包、分包与订阅服务 | 无 | 0 |
| 人工成本 | 人力投入 280 人时 × 25 元/人时 | 2 人 × 14 周 × 10 人时/周；课程实践人力折算，不含社保等附加 | 7,000 |
| 全成本合计 | — | 含人工成本、设备折旧与现金支出 | 8,467 |
| 其中：货币支出 | — | 文印装订 120 元 + 电费 59 元 | 179 |
| 工作量投入 | 2 人 × 14 周 × 约 10 人时 ≈ 280 人时 | 按 25 元/人时折合 7,000 元 | — |

6.2 预期的经济效益

6.2.1 一次性收益：形成课程设计成果，包含可运行的 Android 安装包、前后端源码、数据库脚本与符合 GB/T 8567—2006 的文档集，用于课程验收与成绩评定。

6.2.2 非一次性收益：无经营性收入，本项目不作为商业产品运营。

6.2.3 不可定量的收益：掌握“SpringBoot 后端 + Vue 前端 + Capacitor 移动端封装 + 本地大模型集成”的完整工程链路；形成可复用的表结构、接口清单与统计口径；提升工程文档编制与风险管理能力；积累个人作品材料。

6.2.4 收益 / 投资比：本项目全成本约 8,467 元，预期收益以教学与实践成果为主，不适用货币化收益 / 投资比。以工作量口径计，约 280 人时投入对应课程要求的全过程交付物，单位人时成本约 30 元，投入产出符合课程设计预期。

6.2.5 投资回收周期：不适用（无货币投资，无经营收益）。

6.3 市场预测

个人健身与饮食记录需求客观存在，其痛点在于训练、饮食与体重数据分散、口径不统一、难以判断计划执行情况，同类移动应用与通用记录工具较多。本项目定位为课程设计作品，用于验证技术方案与工程过程，不作商用推广，因此不进行市场规模、占有率与收入预测。

若后续对外提供服务，需另行论证并补做以下工作：个人信息处理的告知与同意、最小必要范围的界定、数据存储期限与删除机制、生成式人工智能服务相关合规要求、营养与健康内容的边界控制，以及服务器与模型算力的持续投入估算。

7 技术可行性（技术风险评价）

本章为本文档的重点，按“关键技术逐项评价—技术风险识别—技术验证安排—可行性结论”展开。

7.1 评价对象与判定方式

评价对象为第 5 章所建议系统的全部技术组件与关键技术难点；判定方式为：以 3.4 条的评价尺度 S1—S7逐项打分，凡出现“有条件可行”者，必须在第 7.4 条安排技术验证，并在第 7.3 条登记风险与对策。

7.2 关键技术逐项评价

| 技术项 | 版本 | 用途 | 成熟度 | 团队掌握度（5 分制） | 获取 / 部署条件 | 主要风险 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Java / Spring Boot | JDK 21 / 3.3.x | 后端框架、接口与配置 | 成熟（稳定发布版） | 4 | Maven 中央仓库可获取 | 版本与依赖兼容性 | 可行 |
| Spring Security | 随 Spring Boot | 认证与授权 | 成熟 | 3 | 随框架引入 | 配置复杂度；跨账号越权需自建校验 | 可行（需专项用例） |
| Spring Data JPA | 随 Spring Boot | 持久化与事务 | 成熟 | 3 | 随框架引入 | 区间聚合与多表统计需自定义查询 | 可行 |
| MySQL | 8.4 | 关系型存储 | 成熟 | 4 | 社区版可获取 | 索引与事务设计不当影响统计性能 | 可行 |
| Vue 3 + Vue Router + Axios | 3.5.x | 前端页面与接口调用 | 成熟 | 4 | npm 可获取 | 手机端布局适配工作量 | 可行 |
| Apache ECharts | 5.5.x | 趋势图表 | 成熟 | 3 | npm 可获取 | 缺失值处理、移动端触摸交互 | 可行 |
| Capacitor + Android SDK | 7.x | Web 资源封装为 APK | 成熟 | 2 | 需 Android Studio / SDK / Gradle 与真机 | 环境配置、真机调试、WebView 兼容、HTTPS 访问 | 有条件可行（S2 验证） |
| Ollama + Qwen3-4B-Instruct-2507 | — | AI 分析报告生成 | 较成熟（开源模型，需核对版本与许可） | 2 | 服务端部署，需下载模型文件 | 无 GPU 导致 CPU 推理延迟；输出与事实摘要不一致 | 有条件可行（S1 验证 + 降级预案） |
| HTTPS / 传输安全 | — | 接口传输加密 | 成熟 | 3 | 需证书（演示环境可用自签或内网证书） | 证书配置不当导致真机访问失败 | 可行 |
| Git / GitHub / Maven / Vite | — | 版本管理、依赖与构建 | 成熟 | 4 | 免费可用 | 分支与合并规范执行不到位 | 可行 |
| 确定性统计计算 | 自研 | 完成率、营养换算、七日平均、有效天数 | 自研（规则明确） | 5 | 无外部依赖 | 口径实现偏差导致误导性展示 | 可行（需用例保障） |
| 食物营养数据换算 | 自研 | 每 100g 营养值换算与快照 | 自研（规则明确） | 4 | 食物库数据来源需登记 | 来源混杂、生熟重混用导致汇总失真 | 可行（需来源标注） |

7.3 技术风险识别与评价

风险等级按“发生概率 × 影响程度”确定，分为高、中、低三级；对策与责任人须在对应验证时点完成确认。

| 风险编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 对策 | 责任人 | 验证时点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 无 GPU 专用资源，Qwen3-4B 在 CPU 环境下推理延迟高，AI 分析响应超时 | 高 | 中 | 高 | S1 验证测定基线；控制输入摘要规模与生成长度；设置超时与重试；模型不可用时保留原始统计并提示稍后重试；必要时缩小分析区间 | 方文锦 | W3 |
| R2 | Capacitor 打包与真机调试受阻（Android SDK / Gradle / 网络访问 / HTTPS） | 中 | 高 | 高 | S2 于 W4 前完成最小页面打包与真机安装；提前锁定构建环境版本；预留 1 周缓冲；以 Web 访问方式作为演示兜底 | 陈智杰 | W4 |
| R3 | 2 人约 280 人时的人力紧张导致进度滑移，影响 12-02 硬节点 | 中 | 高 | 高 | 按 SDP 周度进度表逐周核对；保持范围守门（首版不含四项扩展功能）；阻塞级缺陷优先处理；必要时裁剪次要功能并说明 | 方文锦 | 每周 |
| R4 | 跨账号数据隔离缺陷（越权访问他人记录、报告或管理接口） | 中 | 高 | 高 | 后端统一 user_id 归属校验；管理接口单独鉴权；S3 专项验证与回归复测 | 方文锦 | W7 |
| R5 | 统计口径实现偏差（缺失记录补零、七日平均误算、完成率分母错误） | 中 | 中 | 中 | 口径写入需求与设计文档；先按确定规则计算再展示；缺失显示“未记录”并给出有效天数；S4 专项验证 | 陈智杰 | W6 |
| R6 | 模型输出与事实摘要不一致（数值编造或与统计值冲突） | 中 | 高 | 高 | 固定提示模板与 JSON 摘要；输出与原始摘要核对，不一致不展示为确定结论；报告标明统计口径与生成时间 | 方文锦 | W9 |
| R7 | 开源许可与模型版本未核对留档 | 低 | 中 | 中 | 部署前核对 Qwen3-4B 版本与 Apache-2.0 许可并留档；维护依赖清单与许可清单 | 陈智杰 | W7 |
| R8 | 演示环境部署失败（后端 / 数据库 / 模型 / HTTPS / APK 任一环节异常） | 中 | 高 | 高 | 部署文档与脚本化初始化；S5 部署演练；答辩前完整走查；准备离线演示数据 | 陈智杰 | W12 |
| R9 | 食物营养数据来源混杂、生熟重与品牌规格混用导致汇总失真 | 中 | 中 | 中 | 食物库标注来源、生熟状态与规格；记录保存营养快照，避免食物库修改影响历史汇总 | 陈智杰 | W5 |
| R10 | 接口 / 表结构变更与文档不同步，导致实现与验收依据脱节 | 中 | 中 | 中 | 同一 Pull Request 内同步更新文档；里程碑节点对照文档核对交付物 | 方文锦 | 持续 |

7.4 技术验证（Spike）计划

对“有条件可行”的技术项与关键不确定性，安排最小化技术验证，验证结论作为继续采用该技术路线的依据。

| 编号 | 验证内容 | 判定标准 | 计划时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 在目标服务器部署 Ollama 与 Qwen3-4B-Instruct-2507，完成一次端到端分析调用 | 模型可加载并返回结构化文本；测定单次生成耗时基线；若基线不可接受，则确定降级方案（缩小输入规模 / 缩小分析区间 / 保留原始统计） | W3 | 方文锦 |
| S2 | 用 Capacitor 将最小页面打包为 APK 并安装到 Android 真机，调用后端接口 | APK 可安装、可启动、可登录并成功调用后端接口；记录构建环境版本 | W4 | 陈智杰 |
| S3 | 跨账号隔离验证：A 账号尝试访问 B 账号的记录、报告与管理接口 | 所有越权访问被拒绝；管理接口对普通用户不可调用 | W7 | 方文锦 |
| S4 | 统计口径验证：完成率、每 100g 营养换算、七日平均、缺失值呈现 | 与人工核算结果一致；缺失日期显示“未记录”而非零值；显示有效天数 | W6 | 陈智杰 |
| S5 | 演示环境部署演练：后端 + 数据库 + 模型服务 + HTTPS + 真机 APK 全流程 | 按部署文档可重放；真机可完成登录、记录、图表与分析全流程 | W12 | 陈智杰 |

7.5 技术可行性评价结论

（1）在限制条件下，功能目标能否达到：能达到。32 项功能需求与 12 项非功能需求均可映射到成熟技术组件，无技术空白；仅 Android 封装与本地模型推理两项为“有条件可行”，须以 S1、S2 验证通过并落实降级预案为前提。

（2）利用现有技术，功能目标能否达到：能达到。所用组件均为稳定发布版本且开源可得；4B 级开源模型在 CPU 环境下的文本生成能力足以支撑“基于确定统计结果的解释性报告”，且营养换算、完成率、七日平均等数值一律由后端按确定规则计算，不依赖模型算数能力。

（3）对开发人员数量和质量的要求能否满足：能满足。2 人分工覆盖全技术栈（方文锦：需求与项目统筹、后端与数据库；陈智杰：前端与交互、测试与文档）；后端与前端类技术掌握度均不低于 3 分；Capacitor 与 Ollama 为 2 分，属可在计划期内补足项，已按 7.4 条安排验证并将学习成本计入进度缓冲。

（4）在规定的期限内，开发能否完成：能完成，但裕度有限。计划周期 94 天 / 14 周，关键路径为“数据层与后端核心 → 前端页面与图表 → AI 模块与移动端封装并行 → 集成测试与验收 → 结项”；2026-12-02 硬节点前须完成 S1、S2 验证并保留不少于 1 周缓冲；若 R1 或 R2 发生，分别启用“缩小分析区间 / 保留原始统计”与“Web 访问兜底”方案，保障 M5—M7 交付。

结论：技术可行性成立，判定为「有条件可行」。附加条件为：① W3 前完成 S1、W4 前完成 S2；② AI 分析严格按“先算统计值、模型仅作解释”实现，并落实输出与事实摘要核对；③ 保持首版范围守门，不含四项扩展功能；④ 按 7.3 条落实风险责任人、对策与验证时点，并将风险登记并入 SDP 第 11 章风险管理。

8 法律可行性

8.1 开源许可合规

| 组件 | 许可 | 使用方式 | 合规结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spring Boot、Spring Security、Spring Data JPA | Apache-2.0 | 作为依赖引入，不修改其源码 | 合规（保留许可声明） |
| MySQL 8.4 社区版 | GPLv2 | 服务端部署使用，不分发数据库软件本身 | 不触发开源义务，合规 |
| Vue 3、Vue Router、Axios、Vite | MIT | 作为依赖引入 | 合规（保留版权与许可声明） |
| Apache ECharts 5.5 | Apache-2.0 | 作为依赖引入 | 合规（保留许可声明） |
| Capacitor 7 | MIT | 构建工具，用于生成 Android 工程 | 合规 |
| Ollama | MIT | 服务端部署 | 合规 |
| Qwen3-4B-Instruct-2507 | Apache-2.0 | 服务端部署并生成文本 | 需部署前核对模型版本与许可条款并留档（R7） |
| Android SDK / Gradle | Google 许可条款 / Apache-2.0 | 开发构建，不分发 SDK | 合规 |
| Git、Maven | GPLv2 / Apache-2.0 | 工具使用 | 合规 |

8.2 个人信息保护合规

（1）最小必要：AI 分析只发送分析所需字段，不传送姓名、手机号等身份信息；AI 服务不拥有数据库直连权限。

（2）告知与同意：AI 分析需用户显式确认使用范围后方可进行，授权记录保存于 ai_consent（user_id、granted_at、revoked_at、scope）。

（3）可撤回与可删除：授权可撤回，分析报告可删除，私有记录、授权及报告均按 user_id 归属。

（4）安全保障：接口走 HTTPS；登录鉴权与用户归属校验在后端完成；真实配置与密钥不纳入版本控制，误提交须立即改密并说明。

（5）报告声明：分析报告明确“仅供一般健身参考”；涉及伤病、疾病或特殊饮食需求时提示咨询专业人士。上述安排符合《个人信息保护法》关于最小必要、知情同意与个人权利响应的要求。

8.3 生成式人工智能相关合规

本项目为课程设计范围内的功能演示，不面向社会公众提供服务；仍按《生成式人工智能服务管理暂行办法》的相关精神落实：明确标识 AI 生成内容与生成时间；标明分析区间、统计口径与有效记录天数；模型输出与事实摘要核对，出现不一致时不展示为确定结论；不作疾病诊断或治疗建议；资料不足时说明无法判断的项目并引导用户继续记录，不编造报告。

8.4 其他法律事项

（1）营养数据以包装标签或登记来源为依据，不以软件技术资料作为营养数据依据，避免数据来源争议；

（2）文档与代码为小组原创，在课程作业范围内使用，不涉及专利与商业秘密；

（3）课程项目不涉及合同责任、外包与分包（SDP 第 12.3 条）。

结论：法律可行性成立，前置条件为部署前完成模型版本与许可核对并留档（R7）。

9 用户使用可行性

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户特征 | 有日常健身与饮食记录需求的个人用户，具备智能手机基本操作能力；管理员用于基础数据与账户维护 |
| 使用环境 | Android 手机安装 APK；需网络访问后端服务；屏幕尺寸与触控由前端手机布局适配 |
| 操作路径 | 安装 → 注册登录 → 设置每日能量与营养目标 → 创建计划 / 录入训练与饮食记录 → 记录体重 → 查看统计图表 → 授权 → 一键分析 → 查看报告 → 可撤回授权 / 删除报告 |
| 学习成本 | 界面沿用 Web 端信息结构，操作路径与 Web 一致；已有数据无需重复输入；个人用户不单独组织培训，操作说明随使用说明文档交付（SDP 第 3.3 条） |
| 错误处理 | 网络异常、数据不足、模型不可用均有明确提示；模型不可用时保留原始统计并提示稍后重试 |
| 支持与维护 | 缺陷响应自 2026-12-03 至 2026-12-20，阻塞级与严重级缺陷清零；演示与答疑在答辩当日进行；安装与运行支持自 2026-12-02 至 2026-12-30 |

结论：用户使用可行性成立。系统面向个人用户，操作路径与既有记录习惯相近，主要新增学习成本集中在 AI 授权与报告页，由使用说明文档覆盖。

10 其他与项目有关的问题

10.1 与软件开发计划的关系：SDP（V1.2 / 2026-10-30）已按 GB/T 8567—2006 第 7.2 条编制并进入执行阶段；本报告为补做的立项论证，用于回溯确认技术路线、补充技术风险登记与技术验证安排。若本报告结论与 SDP 不一致，以需方确认为准并同步修订 SDP。

10.2 未决事项：① Qwen3-4B 在演示服务器 CPU 环境下的实测性能（待 S1）；② Android 真机型号与系统版本范围（待 S2）；③ 演示服务器资源与 HTTPS 证书获取方式（待确认）；④ 非功能需求中未量化指标的基线值（待 S1、S4 测定后补充）。

10.3 后续工作：按 7.4 条执行技术验证并记录结论；7.3 条风险登记（R1–R10）已并入 SDP 第 11 章风险管理，两处编号与等级一致；若 S1 或 S2 结论改变技术路线，须重新评审本报告并更新版本。

10.4 对开发方的建议：保持首版范围守门；统计与 AI 严格解耦（先算后解释）；按周核对里程碑交付物；接口与文档同步更新；答辩前完成全流程走查。

11 注解

11.1 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 可行性分析 | 对项目的要求、目标与环境进行分析，提出可选方案并从技术、经济、法律与用户使用等方面论证项目是否值得实施的活动 |
| 技术风险 | 因技术成熟度不足、团队能力不足、运行环境受限或技术实现偏差，导致功能目标或进度目标无法达成的可能性 |
| 技术验证（Spike） | 为消除关键技术不确定性而进行的最小化验证活动，以可判定的标准确认技术路线是否可用 |
| 跨账号隔离 | 不同用户之间的私有记录、授权与分析报告相互不可访问，由后端统一按 user_id 做归属校验 |
| 营养快照 | 饮食记录保存录入时刻的营养值，避免食物库后续修改影响历史汇总 |
| 每 100g 营养值 | 食物库中按每 100 克标注的能量与营养素含量，作为摄入量换算的基准 |
| 完成率 | 统计区间内标记完成的训练计划数除以未取消的计划总数；无计划时不计算完成率 |
| 有效天数 | 统计区间内存在有效记录的日期数量，用于说明平均值与实际覆盖情况 |
| 一键 AI 分析 | 用户在授权后由系统自动汇总本人已有数据并生成分析报告，无需重复手动输入 |
| Capacitor 封装 | 将 Web 前端构建产物包装为 Android 工程并打包为 APK 的构建方式 |

11.2 缩略语

| 缩略语 | 全称 / 含义 |
| --- | --- |
| FAR | 可行性分析（研究）报告（Feasibility Analysis Report） |
| SDP | 软件开发计划（Software Development Plan） |
| STP | 软件测试计划（Software Test Plan） |
| FTDMS | 健身训练与饮食管理系统（Fitness Training and Diet Management System） |
| APK | Android 安装包（Android Package） |
| CSCI | 计算机软件配置项（Computer Software Configuration Item） |
| FR | 功能需求（Functional Requirement） |
| NFR | 非功能需求（Non-Functional Requirement） |
| JPA | Java 持久化 API（Java Persistence API） |
| PWA | 渐进式 Web 应用（Progressive Web App） |
| PR | 拉取请求（Pull Request） |
| CPU / GPU | 中央处理器 / 图形处理器 |
| HTTPS | 超文本传输安全协议（Hypertext Transfer Protocol Secure） |
| JSON | JavaScript 对象简谱（JavaScript Object Notation） |

附录 A 候选方案加权评分明细

| 准则 | 权重 | 方案 1 | 方案 2 | 方案 3 | 方案 1 加权 | 方案 2 加权 | 方案 3 加权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 功能符合度 | 0.25 | 5 | 3 | 4 | 1.25 | 0.75 | 1.00 |
| C2 团队技能匹配 | 0.20 | 5 | 5 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| C3 期限可达性 | 0.20 | 4 | 5 | 2 | 0.80 | 1.00 | 0.40 |
| C4 成本 | 0.10 | 5 | 5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.20 |
| C5 合规与私密性 | 0.15 | 5 | 4 | 2 | 0.75 | 0.60 | 0.30 |
| C6 风险可控性 | 0.10 | 4 | 5 | 2 | 0.40 | 0.50 | 0.20 |
| 加权总分（合计） | 1.00 | — | — | — | 4.70 | 4.35 | 2.50 |

注：加权值 = 评分 × 权重，保留两位小数；合计行等于各准则加权值之和。结果为推荐方案 1。

附录 B 技术验证（Spike）检查单

| 编号 | 验证项 | 通过判据 | 实测结果 | 结论 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Ollama + Qwen3-4B 端到端调用与耗时基线 | 可加载并返回结构化文本，耗时基线可判定 | 待填 | 待填 | 待填 |
| S2 | Capacitor 最小页面打包与真机安装 | APK 可安装、可启动、可调用后端接口 | 待填 | 待填 | 待填 |
| S3 | 跨账号隔离 | 越权访问被拒绝，管理接口对普通用户不可调用 | 待填 | 待填 | 待填 |
| S4 | 统计口径与缺失值呈现 | 与人工核算一致；缺失显示“未记录”并给出有效天数 | 待填 | 待填 | 待填 |
| S5 | 演示环境部署演练 | 按部署文档可重放，真机全流程可用 | 待填 | 待填 | 待填 |

注：由责任人在完成验证后填写实测结果、结论与日期，并作为本报告修订的输入。

说明：V1.2 修订（第 3 次发行）在保留正文第 1—11 章与附录 A、B 不变的前提下，以附录 C、D、E 重新组织系统流程图、数据流图与数据字典，替代早期版本中与之重复且编号冲突的附录；附录 C、D 用于补充第 5 章「所建议的系统」的结构与数据流描述，附录 E 的字段校验规则与《FTDMS 接口文档》保持一致。V1.3 仅更新目录并统一附录标题样式，正文与附录 C—E 的内容未改动。V1.4 统一跨文档口径：接口数量按现行《接口文档》V1.1 计为 43 个；第 6.1 条改为含人工成本与设备折旧的全成本口径，并与 SDP 10.3 一致；7.3 条风险登记并入 SDP 第 11 章；排期统一为 14 周 / 94 天。

附录 C 系统流程图

C.1 说明

图 C-1 给出 FTDMS 的系统处理流程，按客户端层 → 服务端层 → 数据层三层次展开，标注各层组成部件及其间的数据传递。图中实线箭头表示一次请求的走向，末端箭头标注实际承载的数据内容；服务端内部按"鉴权 → 参数校验 → 业务加工 → 持久化"逐级流转，AI 分析作为业务加工 P6 的分支在数据层调用本地模型服务。

图例约定：矩形表示外部参与者，圆角矩形表示处理部件，双横线开口矩形表示数据存储，虚线框表示层次边界。

图 C-1  FTDMS 系统流程图

C.2 层次组成与职责

| 层次 | 组成部件 | 职责 | 交付形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端层 | 用户 / 管理员、Capacitor 容器、Vue 3 页面（Router / ECharts / Axios）、HTTPS 通道 | 触控交互、页面路由、图表渲染、接口调用与令牌携带 | Android APK（真机安装） |
| 服务端层 | Spring Security（JWT 校验 + 用户归属校验）、Controller（正则与区间校验）、业务加工 P1–P6、Spring Data JPA | 身份认证与越权防护、入参校验、业务规则与统计计算、事务与映射 | 部署于课程演示服务器的服务程序 |
| 数据层 | MySQL 8.4（D1–D12）、Ollama + Qwen3-4B-Instruct-2507 | 结构化数据持久化；本地模型推理，仅接收结构化摘要 | 数据库实例与本地模型服务 |

C.3 三条关键处理路径

| 路径 | 流转过程 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 记录查询 | 用户触控 → Vue 页面组装请求 → 携带 Bearer 令牌经 HTTPS 提交 → Spring Security 解析身份 → Controller 校验参数 → 对应业务加工读取 MySQL → 结果以 JSON 返回 → 页面渲染图表 | 令牌有效期 2 小时；服务端以令牌身份为准，忽略请求中的 userId |
| 训练打卡 | 用户提交实际组数与重量 → 校验通过后在同一事务内写 workout_log 与 workout_set → 计划状态由 PLANNED 置为 COMPLETED | 计划与实际组数可不一致；修改计划不覆盖已有训练记录 |
| AI 分析 | 校验授权 → 按统计口径汇总数据 → 构建 ≤8 KB 摘要 → 调用本地模型 → 报告入库并回显 | 模型不可用或超时则降级为 DEGRADED，仅保留统计值，不编造结论 |

附录 D 数据流图

D.1 图例与编号规则

| 符号 | 含义 | 编号规则 |
| --- | --- | --- |
| 矩形 | 外部实体（External Entity） | E1、E2、E3 |
| 圆角矩形 | 加工（Process） | 第 0 层 P0；第 1 层 P1–P6；第 2 层 P6.1–P6.5 |
| 双横线开口矩形 | 数据存储（Data Store） | D1–D13，与数据库表 / 视图一一对应 |
| 带箭头实线 | 数据流（Data Flow） | 顶层 F0.x；第 1 层 F1–F18；第 2 层 F6.x |

绘制依据 GB/T 8567—2006 对数据流图的规定，采用自顶向下逐层分解：第 0 层确定系统边界，第 1 层按功能域分解为 6 个加工，第 2 层仅对 AI 分析（P6）继续细化——该加工为本项目区别于普通记录类应用的核心，且涉及外部模型服务与授权合规，需要单独展开。

D.2 第 0 层数据流图（上下文图）

图 D-1  FTDMS 第 0 层数据流图

D.2.1 外部实体

| 编号 | 名称 | 与系统的关系 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 普通用户 | 主要数据来源与使用方 | 经手机 App 注册登录，维护本人计划、记录与目标，仅访问本人数据 |
| E2 | 管理员 | 基础数据维护方 | 经后台管理接口维护动作库、公共食物库与账户状态，接口单独鉴权 |
| E3 | AI 模型服务 | 外部推理服务 | 部署于服务端本地（Ollama），接收结构化摘要并返回分析文本，无数据库访问权限 |

D.2.2 顶层数据流

| 编号 | 名称 | 来源 | 去向 | 主要组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0.1 | 注册/计划/记录/查询 | E1 | P0 | 账户资料、训练计划与记录、饮食与体重记录、统计查询条件 |
| F0.2 | 统计/图表/报告 | P0 | E1 | 完成率、每日摄入、体重趋势、AI 分析文本、校验提示 |
| F0.3 | 维护数据 | E2 | P0 | 动作库与公共食物库条目、账户状态变更 |
| F0.4 | 维护回执 | P0 | E2 | 写入结果、失败原因 |
| F0.5 | 结构化摘要 | P0 | E3 | 区间、档案、训练统计、营养统计、体重统计（不含身份信息） |
| F0.6 | 分析文本 / 降级信号 | E3 | P0 | 模型生成的五段式分析文本，或超时、不可用标识 |

D.3 第 1 层数据流图

图 D-2  FTDMS 第 1 层数据流图

D.3.1 加工说明

| 编号 | 名称 | 输入 | 输出 | 处理要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 账户与目标 | 注册登录信息、资料修改、目标设定（F1）、账户状态（F7） | 令牌与资料、目标查询结果（F6） | 密码加盐散列存储；用户名唯一；目标按生效日期保留历史，同日覆盖 |
| P2 | 训练管理 | 计划与训练记录（F2）、动作库维护（F8） | 计划与记录查询结果、完成率（F6） | 计划状态单向流转；支持临时训练（plan_id 为空）；完成率分母剔除已取消计划 |
| P3 | 饮食管理 | 饮食录入（F3）、食物库维护（F9） | 当日汇总与营养缺口（F6） | 按公式换算并落营养快照；食物库变更不改写历史记录 |
| P4 | 身体数据 | 体重记录（F4） | 体重区间与 7 日均值（F6） | 同一用户同日仅一条，重复提交按更新处理；缺失日期不补零 |
| P5 | 统计分析 | 计划、训练、饮食、体重数据（F16 聚合） | 训练完成率、摄入趋势、体重趋势（F6） | 先按确定口径计算统计值再输出；无计划时显示"暂无计划"而非 0% |
| P6 | AI 分析 | 授权与一键分析请求（F5） | 分析报告、降级提示（F10） | 授权校验 → 数据汇总 → 摘要构建 → 模型调用 → 报告入库，详见附录 D.4 |

D.3.2 数据存储

| 编号 | 名称 | 对应表 / 视图 | 组成 | 键 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 用户账户 | user_account | 用户编号 + 用户名 + 密码散列 + 角色 + 昵称 + 性别 + 出生日期 + 身高 + 状态 + 时间戳 | 主键 id；唯一 username |
| D2 | 每日目标 | daily_goal | 目标编号 + 用户编号 + 生效日期 + 能量 + 蛋白质 + 碳水 + 脂肪 + 时间戳 | 唯一 (user_id, effective_date) |
| D3 | 动作库 | exercise | 动作编号 + 名称 + 肌群 + 器械 + 是否公共 + 创建人 + 状态 + 时间戳 | 主键 id |
| D4 | 训练计划 | training_plan | 计划编号 + 用户编号 + 计划日期 + 标题 + 状态 + 备注 + 时间戳 | 主键 id |
| D5 | 计划动作 | plan_item | 明细编号 + 计划编号 + 动作编号 + 目标组数 + 目标次数 + 目标重量 + 排序号 | 主键 id（D4 子表，1:n） |
| D6 | 训练记录 | workout_log | 记录编号 + 用户编号 + 计划编号 + 实际时间 + 归属日期 + 备注 + 创建时间 | 主键 id |
| D7 | 训练组 | workout_set | 组编号 + 记录编号 + 动作编号 + 组序号 + 重量 + 次数 + 是否完成 | 主键 id（D6 子表，1:n） |
| D8 | 食物库 | food | 食物编号 + 名称 + 品牌 + 每 100 g 四项营养值 + 生熟状态 + 来源 + 是否公共 + 创建人 + 状态 + 时间戳 | 主键 id |
| D9 | 饮食记录 | diet_record | 记录编号 + 用户编号 + 记录日期 + 餐次 + 食物编号 + 克重 + 四项营养快照 + 来源快照 + 时间戳 | 主键 id |
| D10 | 体重记录 | body_record | 记录编号 + 用户编号 + 记录日期 + 体重 + 备注 + 时间戳 | 唯一 (user_id, record_date) |
| D11 | 分析授权 | ai_consent | 授权编号 + 用户编号 + 授权范围 + 授权时间 + 撤回时间 + 状态 + 时间戳 | 主键 id |
| D12 | 分析报告 | ai_report | 报告编号 + 用户编号 + 区间起止 + 输入摘要 + 分析文本 + 模型名称 + 模型版本 + 状态 + 生成时间 | 主键 id |
| D13 | 统计汇总 | 由 D4/D6/D9/D10 聚合的视图（不落库） | 区间 + 计划数/完成数/取消数 + 实际训练次数 + 日均摄入与目标差 + 体重首末值与 7 日均值 + 有效天数 | 按 user_id + 日期区间 |

D.3.3 第 1 层数据流清单

| 编号 | 名称 | 来源 → 去向 | 组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 账户与资料请求 | E1 → P1 | 注册资料 / 登录凭据 / 资料修改 / 目标设定 / 查询条件 |
| F2 | 训练计划与记录 | E1 → P2 | 计划头 + {计划动作} + 训练记录头 + {训练组} |
| F3 | 饮食录入与汇总 | E1 → P3 | 记录日期 + 餐次 + 食物编号 + 克重 + 汇总查询条件 |
| F4 | 体重记录与趋势 | E1 → P4 | 记录日期 + 体重 + [备注] + 区间条件 |
| F5 | 分析与授权请求 | E1 → P6 | 授权动作（授权/撤回）+ 分析区间（7 或 30 天） |
| F6 | 结果与图表 | P1/P2/P3/P4/P5 → E1 | 令牌与资料、计划与记录、当日汇总、趋势序列、完成率 |
| F7 | 账户状态维护 | E2 → P1 | 用户编号 + 目标状态 |
| F8 | 动作库维护 | E2 → P2 | 动作条目（名称、肌群、器械）+ 目标状态 |
| F9 | 食物库维护 | E2 → P3 | 食物条目（名称、品牌、四项营养值、生熟、来源）+ 目标状态 |
| F10 | 结构化摘要 | P6 → E3 | 见附录 E.3「AI 分析输入摘要」 |
| F11 | 分析文本 / 降级信号 | E3 → P6 | 五段式文本 + 模型名称与版本；或超时/不可用标识 |
| F12 | 账户与目标数据 | P1 ↔ D1、D2 | 账户记录、目标记录 |
| F13 | 训练数据 | P2 ↔ D3、D4、D5、D6、D7 | 动作库查询、计划与明细、训练记录与组 |
| F14 | 饮食数据 | P3 ↔ D8、D9 | 食物库查询、饮食记录与快照 |
| F15 | 体重数据 | P4 ↔ D10 | 体重记录（按日期 UPSERT） |
| F16 | 统计聚合 | D13 → P5 | 区间统计值（计划数、完成数、摄入、体重序列） |
| F17 | 授权状态 | P6 ↔ D11 | 授权范围、授权与撤回时间、状态 |
| F18 | 分析报告 | P6 ↔ D12 | 输入摘要、分析文本、模型版本、报告状态 |

D.4 AI 分析第 2 层数据流图

图 D-3  AI 分析（P6）第 2 层数据流图

D.4.1 加工说明

| 编号 | 名称 | 输入 | 输出 | 处理要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P6.1 | 授权校验 | 授权/撤回请求（F6.1） | 授权状态、结果提示（F6.2、F6.3） | 无有效授权则拒绝生成；授权可撤回，撤回后生成请求返回未授权 |
| P6.2 | 数据汇总 | 一键分析请求（F6.4）+ 账户、目标、训练、饮食、体重数据 | 汇总统计值（F6.5） | 只读本人数据；缺失日期记为"未记录"，不按零值参与均值 |
| P6.3 | 摘要构建 | 汇总统计值（F6.5） | 摘要 JSON（F6.6） | 固定模板序列化；整体 ≤8 KB，missingDates ≤30 项、notes ≤10 条 |
| P6.4 | 模型调用 | 摘要 JSON（F6.6） | 分析结果（F6.9） | 固定提示模板 + 摘要；输入输出长度受限；超时 60 s 或不可用转降级 |
| P6.5 | 报告入库与展示 | 分析结果（F6.9） | 报告（F6.10）、展示与提示（F6.11） | 成功写 SUCCESS，降级写 DEGRADED 并保留统计摘要，供核对与追溯 |

D.4.2 第 2 层数据流清单

| 编号 | 名称 | 来源 → 去向 |
| --- | --- | --- |
| F6.1 | 授权 / 撤回请求 | E1 → P6.1 |
| F6.2 | 授权状态读/写 | P6.1 ↔ D11 |
| F6.3 | 授权结果提示 | P6.1 → E1 |
| F6.4 | 一键分析请求（period = 7/30） | E1 → P6.2 |
| F6.5 | 汇总统计值 | P6.2 → P6.3 |
| F6.6 | 摘要 JSON（≤8 KB） | P6.3 → P6.4 |
| F6.7 | 提示模板 + 摘要 | P6.4 → E3 |
| F6.8 | 分析文本 / 超时降级 | E3 → P6.4 |
| F6.9 | 分析结果（成功或降级） | P6.4 → P6.5 |
| F6.10 | 报告入库 | P6.5 → D12 |
| F6.11 | 报告展示 / 降级提示 | P6.5 → E1 |

附录 E 数据字典

E.1 记法与约定

数据字典采用 GB/T 8567—2006 常用记法：

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| = | 定义为 |
| + | 与（顺序连接） |
| [...] | 可选（0 或 1 次） |
| {...} | 重复（默认 1 次以上，下标注明次数） |
| (...) | 注释 |

字段级校验统一以正则表达式表达，并辅以数值区间说明。约定如下：

— 正则一律在 trim 后、以整串匹配方式应用（等价于锚定 ^...$），不做部分匹配；

— 正则仅保证格式与形状，数值区间与日期合法性（如 2 月 30 日）另由数值比较与日期解析保证；

— 表格中的 \| 为 Markdown 转义符，实际正则中即为 |；

— 日期字符串 yyyy-MM-dd、时间字符串 yyyy-MM-dd HH:mm:ss，业务时区 Asia/Shanghai；

— 金额、重量、营养值均为十进制，最多 2 位小数，禁止科学计数法与千分位分隔符。

E.2 数据元素

E.2.1 公共与接口控制类

| 序号 | 数据元素 | 中文名 | 类型 / 长度 | 值域 / 正则表达式 | 说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | 主键编号 | BIGINT | ^[1-9]\d{0,18}$ | 各表自增主键，JSON 中以数字传输 |  |  |  |  |
| 2 | userId | 用户编号 | BIGINT | 同上 | 一律由令牌解析，忽略客户端传值 |  |  |  |  |
| 3 | date | 日期 | 字符串 10 | ^\d{4}-(0[1-9]\ | 1[0-2])-(0[1-9]\ | [12]\d\ | 3[01])$ | 需通过日历合法性校验 |  |
| 4 | datetime | 日期时间 | 字符串 19 | ^\d{4}-(0[1-9]\ | 1[0-2])-(0[1-9]\ | [12]\d\ | 3[01]) ([01]\d\ | 2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d$ | 24 小时制，无时区后缀 |
| 5 | page | 页码 | 整数 | ^[1-9]\d{0,3}$ | 默认 1 |  |  |  |  |
| 6 | size | 每页条数 | 整数 | ^([1-9]\ | [1-9]\d\ | 100)$ | 默认 20，上限 100 |  |  |
| 7 | period | 分析区间天数 | 整数 | ^(7\ | 30)$ | 默认 30 |  |  |  |
| 8 | code | 响应码 | 整数 | ^(0\ | 4\d{4}\ | 5\d{4}\ | 6\d{4})$ | 0 成功，见接口文档 2.4 |  |
| 9 | message | 提示信息 | 字符串 ≤100 | ^[\s\S]{1,100}$ | 失败时为中文可读提示 |  |  |  |  |
| 10 | token | 访问令牌 | 字符串 | ^[A-Za-z0-9\-_]+\.[A-Za-z0-9\-_]+\.[A-Za-z0-9\-_]+$ | JWT，三段式 |  |  |  |  |
| 11 | traceId | 链路标识 | 字符串 12 | ^[0-9a-f]{12}$ | 服务端生成，便于排查 |  |  |  |  |
| 12 | expiresIn | 令牌有效期 | 整数 | ^[1-9]\d{0,4}$ | 单位秒，固定 7200 |  |  |  |  |

E.2.2 账户与目标

| 序号 | 数据元素 | 中文名 | 类型 / 长度 | 值域 / 正则表达式 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | username | 登录用户名 | VARCHAR(50) | ^[A-Za-z0-9_]{4,20}$ | 唯一；库表 50 仅作上限，业务限 20 |  |  |
| 14 | password | 密码（明文入参） | 字符串 | ^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[\x21-\x7E]{8,32}$ | 8–32 位，至少含字母与数字，不含空格 |  |  |
| 15 | passwordHash | 密码散列值 | VARCHAR(255) | 不接收外部输入 | 加盐散列，严禁明文入库 |  |  |
| 16 | role | 角色 | VARCHAR(16) | ^(USER\ | ADMIN)$ | 注册固定 USER，不可自助修改 |  |
| 17 | nickname | 昵称 | VARCHAR(50) | ^[\u4e00-\u9FA5A-Za-z0-9_·\- ]{1,50}$ | 允许中文与间隔号，禁止首尾空白 |  |  |
| 18 | gender | 性别 | VARCHAR(10) | ^(MALE\ | FEMALE\ | UNKNOWN)$ | 默认 UNKNOWN |
| 19 | birthDate | 出生日期 | DATE | 同序号 3，且 ≤ 当天 | 用于计算年龄，仅参与 AI 摘要 |  |  |
| 20 | heightCm | 身高 | DECIMAL(5,2) | ^(1\d{2}\ | 2[0-4]\d\ | 250)(\.\d{1,2})?$ | 100–250 cm |
| 21 | userStatus | 账户状态 | VARCHAR(16) | ^(ACTIVE\ | DISABLED)$ | 禁用后登录返回 40302 |  |
| 22 | effectiveDate | 目标生效日期 | DATE | 同序号 3，区间 [当天−365, 当天+7] | 同日重复设置按覆盖处理 |  |  |
| 23 | goalKcal | 每日能量目标 | DECIMAL(8,2) | ^([5-9]\d{2}\ | [1-5]\d{3}\ | 6000)(\.\d{1,2})?$ | 500–6000 kcal |
| 24 | proteinG | 蛋白质目标 | DECIMAL(8,2) | ^(0\ | [1-9]\d{0,2}\ | 1000)(\.\d{1,2})?$ | 0–1000 g |
| 25 | carbG | 碳水目标 | DECIMAL(8,2) | 同序号 24 | 0–1000 g |  |  |
| 26 | fatG | 脂肪目标 | DECIMAL(8,2) | 同序号 24 | 0–1000 g |  |  |

E.2.3 训练域

| 序号 | 数据元素 | 中文名 | 类型 / 长度 | 值域 / 正则表达式 | 说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | exerciseName | 动作名称 | VARCHAR(100) | ^[\u4e00-\u9FA5A-Za-z0-9()（）·\-_/ ]{1,100}$ | 允许中文、括号与连字符 |  |  |  |
| 28 | muscleGroup | 主要肌群 | VARCHAR(50) | ^[\u4e00-\u9FA5A-Za-z0-9_\- ]{0,50}$ | 可空 |  |  |  |
| 29 | equipment | 器械类型 | VARCHAR(50) | 同序号 28 | 可空；自体重动作留空 |  |  |  |
| 30 | isPublic | 是否公共 | TINYINT(1) | ^[01]$ | 1 公共 / 0 个人自定义 |  |  |  |
| 31 | createdBy | 创建人 | BIGINT | 同序号 1 | 自定义条目时填写 |  |  |  |
| 32 | dataStatus | 数据状态 | VARCHAR(16) | ^(ACTIVE\ | DISABLED)$ | 动作库、食物库共用 |  |  |
| 33 | plannedDate | 计划日期 | DATE | 同序号 3，区间 [当天−365, 当天+7] | 允许预排 7 天 |  |  |  |
| 34 | planTitle | 计划标题 | VARCHAR(100) | ^[\s\S]{0,100}$ | 可空 |  |  |  |
| 35 | planStatus | 计划状态 | VARCHAR(16) | ^(PLANNED\ | COMPLETED\ | CANCELLED)$ | PLANNED → COMPLETED / CANCELLED 单向 |  |
| 36 | note | 备注 | VARCHAR(500) | ^[\s\S]{0,500}$ | 计划、记录、体重共用 |  |  |  |
| 37 | targetSets | 目标组数 | INT | ^([1-9]\ | 1\d\ | 20)$ | 1–20 |  |
| 38 | targetReps | 目标每组次数 | INT | ^([1-9]\ | [1-9]\d\ | 100)$ | 1–100 |  |
| 39 | targetWeightKg | 目标重量 | DECIMAL(6,2) | ^(0\ | [1-9]\d?\ | [1-4]\d{2}\ | 500)(\.\d{1,2})?$ | 0–500 kg，可空 |
| 40 | orderNo | 排序号 | INT | ^(0\ | [1-9]\d?)$ | 0–99 |  |  |
| 41 | performedAt | 实际训练时间 | DATETIME | 同序号 4 | 不得晚于当前时间 5 分钟 |  |  |  |
| 42 | logDate | 训练归属日期 | DATE | 同序号 3 | 由 performedAt 按时区截断，冗余存储便于区间统计 |  |  |  |
| 43 | setNo | 组序号 | INT | ^([1-9]\ | 1\d\ | 20)$ | 同一条记录内不重复 |  |
| 44 | weightKg | 实际重量 | DECIMAL(6,2) | 同序号 39 | 可空（自体重动作） |  |  |  |
| 45 | reps | 实际次数 | INT | ^([1-9]\ | [1-9]\d\ | 100)$ | 1–100 |  |
| 46 | completed | 该组是否完成 | TINYINT(1) | ^[01]$ | 仅统计 completed = 1 的容量 |  |  |  |

E.2.4 饮食与身体

| 序号 | 数据元素 | 中文名 | 类型 / 长度 | 值域 / 正则表达式 | 说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | foodName | 食物名称 | VARCHAR(100) | 同序号 27 | — |  |  |  |
| 48 | brand | 品牌或规格 | VARCHAR(100) | ^[\s\S]{0,100}$ | 可空 |  |  |  |
| 49 | kcalPer100g | 每 100 g 能量 | DECIMAL(8,2) | ^(0\ | [1-9]\d{0,2}\ | 900)(\.\d{1,2})?$ | 0–900 kcal |  |
| 50 | proteinPer100g | 每 100 g 蛋白质 | DECIMAL(8,2) | ^(0\ | [1-9]\d?\ | 100)(\.\d{1,2})?$ | 0–100 g |  |
| 51 | carbPer100g | 每 100 g 碳水 | DECIMAL(8,2) | 同序号 50 | 0–100 g |  |  |  |
| 52 | fatPer100g | 每 100 g 脂肪 | DECIMAL(8,2) | 同序号 50 | 0–100 g |  |  |  |
| 53 | foodState | 生熟状态 | VARCHAR(16) | ^(RAW\ | COOKED\ | BRAND)$ | 生重 / 熟重 / 品牌规格 |  |
| 54 | source | 营养数据来源 | VARCHAR(255) | ^[\s\S]{1,255}$ | 必填，登记包装标签或资料名称 |  |  |  |
| 55 | recordDate | 记录日期 | DATE | 同序号 3，区间 [当天−365, 当天+7] | 饮食、体重共用 |  |  |  |
| 56 | meal | 餐次 | VARCHAR(16) | ^(BREAKFAST\ | LUNCH\ | DINNER\ | SNACK)$ | 早餐 / 午餐 / 晚餐 / 加餐 |
| 57 | foodId | 食物编号 | BIGINT | 同序号 1 | 必须存在且 ACTIVE |  |  |  |
| 58 | grams | 摄入克重 | DECIMAL(8,2) | ^([1-9]\d{0,2}\ | 1\d{3}\ | 2000)(\.\d{1,2})?$ | 1–2000 g |  |
| 59 | snapshotKcal | 本项能量快照 | DECIMAL(10,2) | ^(0\ | [1-9]\d{0,3}\ | 1\d{4}\ | 20000)(\.\d{1,2})?$ | 由公式计算，不收外部输入 |
| 60 | snapshotProteinG | 本项蛋白质快照 | DECIMAL(10,2) | 同序号 59 | 同上 |  |  |  |
| 61 | snapshotCarbG | 本项碳水快照 | DECIMAL(10,2) | 同序号 59 | 同上 |  |  |  |
| 62 | snapshotFatG | 本项脂肪快照 | DECIMAL(10,2) | 同序号 59 | 同上 |  |  |  |
| 63 | snapshotSource | 来源快照 | VARCHAR(255) | ^[\s\S]{0,255}$ | 复制录入时食物来源 |  |  |  |
| 64 | weightKgBody | 体重 | DECIMAL(5,2) | ^(2\d\ | [3-9]\d\ | [12]\d{2}\ | 300)(\.\d{1,2})?$ | 20–300 kg |

E.2.5 AI 分析域

| 序号 | 数据元素 | 中文名 | 类型 / 长度 | 值域 / 正则表达式 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | consentScope | 授权范围 | VARCHAR(100) | ^BODY_DIET_TRAINING_30D$ | 首版唯一取值 |  |  |
| 66 | grantedAt | 授权时间 | DATETIME | 同序号 4 | 服务端生成 |  |  |
| 67 | revokedAt | 撤回时间 | DATETIME | 同序号 4，可空 | 空表示未撤回 |  |  |
| 68 | consentStatus | 授权状态 | VARCHAR(16) | ^(GRANTED\ | REVOKED)$ | 撤回后不可再用于生成 |  |
| 69 | periodStart | 分析区间起始 | DATE | 同序号 3 | ≤ periodEnd |  |  |
| 70 | periodEnd | 分析区间结束 | DATE | 同序号 3 | 均为业务时区日期 |  |  |
| 71 | summaryJson | 输入摘要 | JSON | 结构见附录 E.3，序列化 ≤8192 字节 | 用于数值核对与追溯 |  |  |
| 72 | content | 分析文本 | TEXT | ^[\s\S]{0,4096}$ | 五段式；降级时可为空 |  |  |
| 73 | modelName | 模型名称 | VARCHAR(100) | ^[\s\S]{0,100}$ | 如 Qwen3-4B-Instruct-2507 |  |  |
| 74 | modelVersion | 模型版本标识 | VARCHAR(50) | ^[\s\S]{0,50}$ | 部署时核对并留档 |  |  |
| 75 | reportStatus | 报告状态 | VARCHAR(16) | ^(SUCCESS\ | FAILED\ | DEGRADED)$ | DEGRADED 表示仅保留统计值 |
| 76 | validDays | 有效记录天数 | INT | ^(0\ | [1-9]\d?\ | [1-3]\d\d)$ | 0–365，统计口径要素 |

E.3 数据结构

按 GB/T 8567 记法定义复合数据项（{} 下标为重复次数）。

DS1 注册请求 = 用户名 + 密码 + [昵称] + [性别] + [出生日期] + [身高]

DS2 登录请求 = 用户名 + 密码

DS3 登录响应 = 令牌 + 有效期 + 角色 + 用户编号 + [昵称]

DS4 用户档案 = 用户编号 + 用户名 + [昵称] + 性别 + [出生日期] + [身高] + 账户状态 + 创建时间 + 更新时间

DS5 每日目标 = 目标编号 + [生效日期] + 能量目标 + 蛋白质目标 + 碳水目标 + 脂肪目标

DS6 训练计划 = 计划编号 + 计划日期 + [标题] + 计划状态 + [备注] + {计划动作}1..20

DS7 计划动作 = [动作编号] + 目标组数 + 目标次数 + [目标重量] + 排序号

DS8 训练记录 = 记录编号 + [计划编号] + 实际时间 + 归属日期 + [备注] + {训练组}1..50

DS9 训练组 = 动作编号 + 组序号 + [重量] + [次数] + 是否完成

DS10 饮食记录 = 记录编号 + 记录日期 + 餐次 + 食物编号 + 克重 + 营养快照

DS11 营养快照 = 能量 + 蛋白质 + 碳水 + 脂肪 + [来源]

DS12 当日营养汇总 = 日期 + 记录条数 + 摄入（能量 + 蛋白质 + 碳水 + 脂肪）+ [目标] + [差值] + 是否有记录

DS13 体重记录 = 记录编号 + 记录日期 + 体重 + [备注]

DS14 统计汇总（D13） = 区间 + 训练统计 + 营养统计 + 体重统计

训练统计 = 计划总数 + 完成数 + 取消数 + [完成率] + 临时训练次数 + {每日训练}

营养统计 = [日均能量] + [日均蛋白质] + [日均碳水] + [日均脂肪] + 有效天数 + {缺失日期}

体重统计 = [首值] + [末值] + [变化量] + [7 日均值] + 7 日均有效天数 + 有效天数

DS15 AI 分析输入摘要（summaryJson） = 区间 + 档案 + 训练统计 + 营养统计 + 体重统计 + {备注}0..10

区间 = 起始日期 + 结束日期 + 天数 + 有效天数

档案 = [性别] + [年龄] + [身高] + [体重]

DS16 分析报告 = 报告编号 + 区间 + 输入摘要 + [分析文本] + [模型名称] + [模型版本] + 报告状态 + 生成时间

DS17 统一响应 = 响应码 + 提示信息 + [数据] + 时间戳 + 链路标识

E.4 数据存储

数据存储 D1–D13 的组成与键定义见附录 D.3.2，此处不重复。需强调三条约束：

1. 归属约束：D1 之外的私有数据均含用户编号，读写一律以令牌身份过滤，禁止跨用户访问；

2. 事务约束：D4+D5、D6+D7 必须同事务写入，避免出现无明细的计划或无组的训练记录；

3. 历史约束：D9 保存录入时的营养快照，D2 按生效日期保留目标历史，二者均不因基础数据变更而改写。

E.5 正则校验的实现注意

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 后端（Java） | 使用 @Pattern(regexp = "...")，字符串中反斜杠需双写（\\d、\\u4e00）；\x21-\x7E 写作 [\\x21-\\x7E] |
| 前端（JavaScript） | 使用 new RegExp("^...$") 或字面量；\u4e00-\u9fa5 与 Java 写法一致；注意不要误用 g 标志导致 lastIndex 残留 |
| 整串匹配 | 前端用 ^...$，后端 @Pattern 默认整串匹配；禁止使用 test() 做部分匹配 |
| 数值类字段 | 正则只挡格式，必须再与数值区间比较（如体重 20–300），防止 1e3 等非常规写法绕过 |
| 日期类字段 | 正则只挡形状，需再做日历合法性校验（拒绝 2026-02-30）与区间校验 |
| 空白处理 | 一律先 trim 再校验；正则中不包含首尾空白，但允许中间空格（昵称、备注） |
| 中文与标点 | 用户名、密码仅允许 ASCII；昵称、名称允许中文与常用中英文标点 |
| 错误提示 | 校验失败时返回字段中文名与规则，例："体重(kg) 需在 20–300 之间"，不暴露正则原文 |